проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНДРЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __.10.2019                                                                                       №

ст. Андреевская

Об утверждении отчета об исполнении  плана реализации

муниципальной программы Андреевского сельского поселения

« Развитие транспортной системы на 2019 год

по итогам 9-ти месяцев 2019 года

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 № 27 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения» Администрация Андреевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении  плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения « Развитие транспортной системы» на 2019 год, утвержденной постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018  № 84 « Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие развитие транспортной системы » на 2019 год по результатам за 9 месяцев 2019 года, согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Андреевского сельского поселения                                     А.В.Лондарь

Проект Постановления вносит

Сектор экономики и финансов

5-58-18

### приложение

к постановлению Администрации

Андреевского сельского поселения

от __.10.2019г № ___

### Таблица № 1

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

отчетный период 2019 г. итогам 9-ти месяцев 2019 года

(тыс. рублей)

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации , наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Андреевского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Содержание внутрипоселковыхавтомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | Выполнены работы по муниципальным контрактам: № 37 от 92.11.2018 ; № 11 от 04.02.2019 г.(МУП « Исток»); №33 от 10.08.2019 (ИП Кондрашов Д.В.) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 172,3 | 172,3 | 120,4 | - |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В. Лондарь | Заключены 2 муниципальных контрактов с 1 подрядчиком на выполнение работ по зимнему содержанию внутрипоселковых дорог, и 1 муниципальный контракт по работе трактора Т-40 по покосу травы , выполнено 69,9 % от общего объема работ, запланированных на текущий год, | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
| 2 |  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Андреевского сельского поселения» |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Реализация мероприятий по установке дорожных знаков | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | - | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 6,0 | 6,0 | - | - |
| 2.1 | Контрольное событие подпрограммы 2 | Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В. Лондарь | Выполнение мероприятия запланировано на 2 полугодие 2019 года | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |

<1> По строке «Мероприятие» ,  «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Дубовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы .

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ , приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

##### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

##### (итоги 9-ти месяцев 2019 года)

Муниципальная программа Андреевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 № 84 «Об утверждении  муниципальной программы Андреевского  сельского поселения «Развитие транспортной системы».

На реализацию муниципальной программы в 2019 году в местном  бюджете предусмотрено 178,3 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2019 заключено 3 муниципальных контракта на сумму 120,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 120,4 тыс. рублей,  или 67,5% к годовым плановым назначениям.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Андреевского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Андреевского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения  от 12.02.2018 № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андреевского сельского поселения» постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 28.12.2018 №141 утвержден план реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2019 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Андреевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год предусмотрено 172,3 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2019 заключено 3 муниципальных контракта на сумму 120,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 120,4 тыс. рублей,  или 67,5% к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы 1 в 2019 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение одного основного мероприятия, срок выполнения которых не наступил. Мероприятия реализуются без отставания от графиков.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 9-ти месяцев 2019 года  достигнуты промежуточные результаты:

Выполнены работы по зимнему содержанию внутрипоселковых дорог, по покосу травы на обочинах дорог .

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Андреевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2)  на 2019 год  предусмотрено 6,0 тыс. рублей . Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 2 запланировано на 2 полугодие 2019 года.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Андреевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2019 год по итогам 9-ти месяцев 2019 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы , либо несоблюдения сроков их исполнения.