проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНДРЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от .10.2019                                                                                           №

ст.Андреевская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Андреевского сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Андреевского сельского поселения» на 2019 год по итогам 9-ти месяцев 2019 года

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 № 27 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения» Администрация Андреевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Андреевского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Андреевского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 года № 79 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Андреевского сельского поселения» на 2019 год по результатам за 9 месяцев 2019 года, согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Андреевского сельского поселения                                            А.В. Лондарь

Постановление вносит

сектор экономики и финансов,

5-58-18

### приложение

к постановлению Администрации

Андреевского сельского поселения

от __.10.2019г № ___

### Таблица № 1

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Андреевского сельского поселения»  отчетный период 2019 г. по итогам 9-ть месяцев 2019 года

(тыс. рублей)

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Андреевского сельского поселения» |
| 1 |  |  |  |  |  | 42949,9 | 42949,9 | 3013,9 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие.1.2 Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Андреевского сельского поселения | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И. А. | Произведена оплата за потребленную электроэнергию по договорам : № 61220300523 от 09.01.2019г. (ПАО «ТНС- Энерго» Ростов-на -Дону); | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 45,1 | 45,1 | 9,0 | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.3 Строительство и реконструкция объектов газификации | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И. А.. | Заключены муниципальный контракты : от 30.04.2019 №17 на строительство газораспределительного газопровода в х. Кудинов Дубовского района Ростовской области ( ООО СТРОЙТЭК») ; от 30.04.2019 №16 на строительство газораспределительного газопровода в ст. Эркетиновская Дубовского района Ростовской области ( ООО СТРОЙТЭК») ; от 30.04.2019 №15 на строительство газораспределительного газопровода в ст. Андреевская Дубовского района Ростовской области ( ООО СТРОЙТЭК») ; | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 42 497,8 | 42 497,8 | 2763,4 | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.4 консультационно-методическое сопровождение по проведению аукциона | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | Выполнены работы по оказанию консультационно-методического и правового сопровождения Заказчика по вопросам применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по объектам: Строительство распределительного газопровода в х. Кудинов, ст. Андреевской и ст. Эркетиновской Дубовского района Ростовской области, по муниципальным контрактам: от 22.03.2019 № 5 (ООО«КОНСТАНТА-К»); от 22.03.2019 № 6 (ООО«КОНСТАНТА-К»); от 22.03.2019 № 7 (ООО«КОНСТАНТА-К»). | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 37,0 | 37,0 | 37,0 |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.5 Мероприятия по проведению строительного контроля за выполнением работ по объекту «Строительство распределительного газопровода в ст. Андреевская Дубовского района Ростовской области» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | - | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 100,0 | 100,0 | - |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.6 Мероприятия по проведению строительного контроля за выполнением работ по объекту «Строительство распределительного газопровода в ст. Эркетиновская Дубовского района Ростовской области» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | Выполнены работы по проведению строительного контроля за выполнением работ по объекту газоснабжения ст. Эркетиновская по муниципальному контракту от 03.06.2019 № 21/1 ( ООО « Центргенпроект») | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 100,0 | 100,0 | 99,9 |  |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.7 Мероприятия по проведению строительного контроля за выполнением работ по объекту «Строительство распределительного газопровода в х. Кудинов Дубовского района Ростовской области» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | Выполнены работы по проведению строительного контроля за выполнением работ по объекту газоснабжения х. Кудинов по муниципальному контракту от 03.06.2019 № 21 ( ООО « Центргенпроект») | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 100,0 | 100,0 | 99,9 |  |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.8 Осуществление авторского надзора по строительству объектов газоснабжения | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по авторскому надзору по объекту: "Строительство распределительного газопровода в х. Кудинов Дубовского района Ростовской области" : от 28.06.2019 № и41-АН/19 ( ООО «Троицкий и К ЛТД») | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 70,0 | 70,0 | 4,7 |  |
| 1.11 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Глава Администрации Андреевского сельского поселения Лондарь А.В. | Надлежащее поддержание жилищно-коммунального хозяйства; удовлетворенность населения уровнем коммунальных услуг | X | 31.12.2019 | X |  | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Мероприятия по благоустройству территории Андреевского сельского поселения» |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 10,2 | 10,2 | 10,1 | 0,1 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Проведение мероприятий по содержанию кладбищ | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И. А. | Заключены мсуниципальные контракты на приобретение хозтоваров для уборки территории кладбища от16.04.2019 № 18/1 (ИП Сорбало).); от 03.06.2019 № 26; (ИП Сорбало) от 06.08.2019 №32 ( ИП Сорбало) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 10,2 | 10,2 | 10,1 | 0,1 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по благоустройству территории Андреевского сельского поселения (содержание улиц, парка, ликвидация несанкционированных свалок, оборудование мест отдыха) | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечением чистоты и порядка | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.4 | Контрольное событие подпрограммы 2 | Глава Администрации Андреевского сельского поселения Лондарь А.В. | Развитие и поддержание инициатив жителей сельского поселения и санитарной очистке придворовых территорий и улиц сельского поселения | X | 31.12.2019 | X |  | X | X |

<1> По строке «Мероприятие» ,  «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Дубовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы .

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ , приоритетное основное мероприятие – ПОМ

##### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Андреевского сельского поселения»

(по итогам 9-ть месяцев 2019 года)

Муниципальная программа Андреевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Андреевского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 № 79 (далее – муниципальная программа).

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году в местном бюджете предусмотрено 42 960,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2019 заключено  12 муниципальных контрактов ,  1 договор на общую сумму 34 909,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств местного  бюджета составило  3 024,0 тыс. рублей или 8,7%.

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения  от 12.02.2018 № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андреевского сельского поселения» постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 28.12.2018 №132 утвержден план реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Андреевского сельского поселения» на 2019 год.

Муниципальная  программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1  «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Андреевского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2  «Мероприятия по благоустройству территории Андреевского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 2);

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2019 год местным бюджетом предусмотрено 42 949,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2019 заключены 9 муниципальных контрактов  и 1 договор на общую сумму 34 899,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3 013,9 тыс. рублей,  или 8,6%.

Планом реализации Подпрограммы 1 предусмотрено 7 основных мероприятий и 1 контрольное событие, которые находятся на исполнении.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 9-ти месяцев 2019 года достигнуты следующие результаты:

Заключены:

договор с ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» на обеспечение уличного освещения населенных пунктов Андреевского сельского поселения;

муниципальные контракты с ООО « Констатна –К» по оказанию консультационно-методического и правового сопровождения Заказчика по вопросам применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по объектам: Строительство распределительного газопровода в х. Кудинов, ст. Андреевской и ст. Эркетиновской Дубовского района Ростовской области;

муниципальные контракты с ООО « Центргенпроект» по проведению строительного контроля за выполнением работ по объектам газоснабжения х. Кудинов и ст. Экретиновская;

муниципальные контракты с ООО « Троицкий и ЛТД» на оказание услуг по  авторскому надзору по объекту: "Строительство распределительного газопровода в х. Кудинов Дубовского района Ростовской области;

муниципальные контракты с ООО « Стройтэк» на строительство объектов газоснабжения  в х. Кудинов, станицах Андреевская и Эркетиновская  Дубовского района Ростовской области.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2019 год местным бюджетом предусмотрено 10,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2019 фактическое освоение средств составило 10,1 тыс. рублей или 99,0 %.

Планом реализации Подпрограммы 2 предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий и 1 контрольное событие. Основное  мероприятие 2.1 «Проведение мероприятий по содержанию кладбищ» исполнено и достигнуты значения.