РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНДРЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  14.07.2020                                                                                          № 100

ст.Андреевская

Об утверждении отчета об исполнении  плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2020 год

по итогам 1 полугодия 2020 года

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 № 27 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения» Администрация Андреевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018  года  № 85    «Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2020 год по результатам за 6 месяцев 2020 года, согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Андреевского сельского поселения:                                                 А.В.Лондарь

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

5-58-18

Пприложение

к постановлению Администрации

Андреевского сельского поселения

от 14.07.2020  № 100

### Таблица № 1

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»  отчетный период 2020 г. по итогам 1 полугодия 2020 года

(тыс. рублей)

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Андреевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение в бюджетной сфере Андреевского сельского поселения замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе светодиодные» | Ст. инспектор тпо вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | - | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3,0 | 3,0 | - | - |
| 2 | Мероприятие 1. 2 «Выполнение комплекса мер по энергосбережению | Ст. инспектор тпо вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | уменьшение потребления энергоресурсов. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 3 «Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов» | Ст. инспектор тпо вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное мероприятие | Глава Админситрации Андреевского сельского поселения А.В. Лондарь | Сокращение в сопоставимых условиях расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг. | х | 31.12.2020 | х | х | х | х |
|  | Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В. Лондарь |  | х | 31.12.2020 | 3,0 | 3,0 | - | - |

<1> По строке «Мероприятие» ,  «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Дубовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы .

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ , приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2020 год по итогам 1 полугодия 2020 года

Муниципальная программа Андреевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» утверждена постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 № 85 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Андреевсклшл сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году в иместном бюджете предусмотрено 3,0 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2020 муниципальные контракты не заключались. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей годовым плановым назначениям..

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 «Энергосбережение  и повышение энергоэффективности в Андреевском сельском поселении».

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения  от 12.02.2018 № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андреевского сельского поселения» постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 30.12.2019 № 207 утвержден план реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2020 год.

На реализацию двух основных мероприятий подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Андреевском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2020 год средства местного бюджета  предусматривались в объеме 3,0 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по уменьшению потребления энергоресурсов  для нужд Администрации Андреевского сельского поселения не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Андреевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2020 год по итогам I полугодия 2020 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы  , либо несоблюдения сроков их исполнения.