РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНДРЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.07.2020                                                                                   № 92

ст. Андреевская

Об утверждении отчета об исполнении  плана реализации

муниципальной программы Андреевского сельского поселения

« Развитие транспортной системы на 2020 год

по итогам 1 полугодия 2020 года

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 № 27 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения» Администрация Андреевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении  плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения « Развитие транспортной системы» утвержденной постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018  № 84 « Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие развитие транспортной системы », на 2020 год по результатам за 6 месяцев 2020 года, согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Андреевского сельского поселения                              А.В.Лондарь

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

5-58-18

Приложение

к постановлению Администрации

Андреевского сельского поселения

от14.07.2020 № 92

### Таблица № 1

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

отчетный период: 2020 год  по  итогам 1 полугодия 2020 года

(тыс. рублей)

| № п/п | Номер и наименование <4> |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации , наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Андреевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Содержание внутрипоселковыхавтомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» |  | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | Выполнены работы по муниципальному контракту: от 09.01.2020 № 4/1.(МУП « Исток»); | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 172,3 | 172,3 | 52,5 | - |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы 1 |  | Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В. Лондарь | Заключен 1 муниципальный контрактов с 1 подрядчиком на выполнение работ по зимнему содержанию внутрипоселковых дорог, выполнено 30,5 % от общего объема работ, запланированных на текущий год, | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
| 2 |  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Андреевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Реализация мероприятий по установке дорожных знаков |  | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | Выполнены работы по муниципальному контракту: от 15.04.2020 № 15 (ООО ИЦ « Феникс»)- | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 34,8 | 34,8 | 17,8 | - |
| 2.1 | Контрольное событие подпрограммы 2 |  | Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В. Лондарь | Заключен 1 муниципальный контрактов с 1 подрядчиком на выполнение работ по разработке схемы дислокации дорожных знаков, выполнено 51,1 % от общего объема работ, запланированных на текущий год, | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В. Лондарь | - выполнение условий соглашения, заключенного между администрацией Дубовского района Ростовской области и администрацией Андреевского сельского поселения о предоставлении в 2020 году иных межбюджетных трансфертов бюджету Андреевского сельского поселения на осуществление расходов, связанных с обеспечением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений. | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
|  | Итого по муни ципальной программе: |  | Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В. Лондарь |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 207,1 | 207,1 | 70,3 | - |

<1> По строке «Мероприятие» ,  «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Дубовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы .

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ , приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

- по итогам 1 полугодия 2020 года

Муниципальная программа Андреевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 № 84 «Об утверждении  муниципальной программы Андреевского  сельского поселения «Развитие транспортной системы».

На реализацию муниципальной программы в 2020 году в местном  бюджете предусмотрено 207,1 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2020 заключено 2 муниципальных контракта на сумму 70,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 70,3 тыс. рублей, или 33,9% к  годовым плановым назначениям.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Андреевского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Андреевского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения  от 12.02.2018 № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андреевского сельского поселения» постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 30.12.2019 №205 утвержден план реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2020 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Андреевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2020 год предусмотрено 172,3 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2020 заключен 1 муниципальный контракт на сумму 52,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 52,5 тыс. рублей,  или 30,5% к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы 1 в 2020 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение одного основного мероприятия, срок выполнения которых не наступил. Мероприятия реализуются без отставания от графиков. Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события. По итогам 1 полугодия 2020 года  достигнуты промежуточные результаты:

- Выполнены работы по зимнему содержанию внутрипоселковых дорог .

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Андреевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2)  на 2020 год  предусмотрено 34,8 тыс. рублей . Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2020 заключен 1 муниципальный контракт на сумму 17,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 17,8 тыс. рублей,  или 51,1% к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия, срок выполнения которых не наступил. Мероприятия реализуются без отставания от графиков. Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события. По итогам 1 полугодия 2020 года  достигнуты промежуточные результаты:

- Выполнены работы по корректировке проектной документации  по объекту : « Проект организации дорожного движения на внутрипоселковые автомобильные дороги Андреевского сельского поселения Дубовского района Ростовской области и  схем дислокации дорожных знаков» .

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Андреевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2020 год по итогам I полугодия 2020 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы , либо несоблюдения сроков их исполнения.