РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНДРЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2021г.                                                                                      № 32 ___

ст.Андреевская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Андреевского сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения » за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 № 27 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения» ( в редакции постановления от 15.10.2018 № 70)» Администрация Андреевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения», утвержденной постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 года № 79 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» по результатам за 2020 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Андреевского сельского поселения                                            А.В. Лондарь

постановление вносит

сектор экономики и финансов,

5-58-18

### Приложение 1

к постановлению

Администрации Андреевского

сельского поселения

от 26.02.2021 г. № 32

ОТЧЕТ

о  реализации муниципальной программы

Андреевского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2020 год

Отчет ореализации муниципальной  программы 	Андреевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»  за 2020 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Андреевского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 г № 27 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения» ( в редакции постановления от 15.10.2018 № 70)  .

Реализация программы направлена на повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения; привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс; улучшение качества жилищно-коммунальных услуг; улучшение благоустройства сельского поселения.

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,  достигнутые за отчетный 2020 год

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Андреевского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»  (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс  мероприятий:

мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Андреевского сельского поселения;

проведены пуско-наладочные работы газового оборудования объектов газоснабжения;

мероприятия по благоустройству территории поселения.

В течение 2020 года принято 4 постановления Администрации Андреевского сельского поселения о внесении изменений в постановление от 17.10.2018г. № 79 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»    от 23.06.2020 № 74, от 28.09.2020 № 109, от 02.11.2020 № 150, от  21.12.2020 № 168.

Выполнение комплекса работ по организации уличного освещения населенных пунктов Андреевского сельского поселения и организации мероприятий по развитию благоустройства на территории поселения позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы для достижения основной цели - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Андреевского сельского поселения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий и /или приоритетных проектах ( программах) , а также сведения о достижении контрольных событий

муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий .

В рамках подпрограммы 1 -  «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными  услугами населения Андреевского сельского поселения» в 2020 году была предусмотрена реализация четырех основных мероприятий и одно контрольное событие.

Основное мероприятие 1.2. «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Андреевского сельского поселения». В рамках этого мероприятия производилась оплата за потребленную электроэнергию по уличному освещению и проведены работы по содержанию сетей уличного освещения. В целях реализации мероприятия было заключено 2 договора на сумму 41,4 тыс. рублей,  средства в рамках данного мероприятия освоены на 27,4 %.

Основное мероприятие 1.5 «Мероприятия по проведению строительного контроля за выполнением работ по объекту «Строительство распределительного газопровода в ст. Андреевская Дубовского района Ростовской области». В рамках этого мероприятия произведена оплата кредиторской задолженности за услуги по проведению строительного контроля  за выполнением работ по строительству газопровода в сумме 99,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.8 «Осуществление авторского надзора по строительству объектов газоснабжения». В рамках этого мероприятия произведена оплата кредиторской задолженности за услуги по проведению авторского надзора  за выполнением работ по строительству газопровода в сумме 47,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.9 «Расходы на проведение пуско-наладочных работ газового оборудования объектов газоснабжения». В рамках этого мероприятия производилась оплата проведение пуско-наладочных работ газового оборудования объектов газоснабжения. В целях реализации мероприятия было заключен 1 договор на сумму 136,8 тыс. рублей,  средства в рамках данного мероприятия освоены на 99,9 %.

Контрольное событие подпрограммы выполнено в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2 «Мероприятия по благоустройству территории Андреевского сельского поселения» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и одно контрольное событие.

Основное мероприятие 2.1 «Проведение мероприятий по содержанию кладбищ». В рамках данного мероприятия были выполнены работы по благоустройству территории кладбища. В рамках этого мероприятия произведена оплата за приобретенные хозяйственные товары для выполнения работ по уборке территории кладбища .

В целях реализации мероприятия было заключены 2 договора на сумму 16,5 тыс. рублей,  средства в рамках данного мероприятия освоены на 91,7%.

Основное   мероприятие 2.2 «Мероприятия по благоустройству территории Андреевского сельского поселения (содержание улиц, парка, ликвидация несанкционированных свалок, оборудование мест отдыха)». В рамках этого мероприятия произведена уборка улиц и мест отдыха населения.

Мероприятие выполнено в полном объеме. В целях реализации мероприятия финансирование не требовалось.

Контрольное событие подпрограммы выполнено в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в таблице № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году составил 453,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 453,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления , всего – 0,0 тыс. рублей.

в том числе:

из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Уточненный план ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Андреевского сельского поселения от 25.12.2019 года № 80 « О бюджете Андреевского сельского поселения Дубовского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 453,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 453,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 453,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления , всего – 0,0 тыс. рублей.

в том числе:

из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по  муниципальной программы в 2020 году составило 341,8 тыс. рублей, или 75,4 %, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 341,8 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления , всего – 0,0 тыс. рублей.

в том числе:

из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований  на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в таблице № 2 к  отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы  предусмотрено 9 показателей, из которых фактические значения соответствуют плановым по 8 показателям, значения 1 показателя превышают плановые..

Реализация программы в 2020 году  направлена на выполнение  основных мероприятий. Для оценки достижения выполненных мероприятий определены 9 показателей. Плановые значения показателей:

1. «доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области» соответствует фактическому показателю подпрограммы и составляет 57,0 процентов;

2. «количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведены благоустроительные работы» соответствует фактическому показателю подпрограммы и составляет 1единица;

3. «доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Андреевского сельского поселения» соответствует фактическому показателю подпрограммы и составляет 100,0 процентов;

1.1 «доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене» соответствует фактическому показателю подпрограммы и составляет 25,3 процента;

1.2 «уровень газификации сельского поселения»: фактический показатель составляет 51,0 процент подпрограммы при плановом показателе  23,0 процента;

2.1 «Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов» соответствует фактическому показателю подпрограммы и составляет 75,0 процентов;

2.2 «Процент привлечения организаций к работам по благоустройству» соответствует фактическому показателю подпрограммы и составляет 85,0 процентов;

2.3 «Доля благоустроенной территории (посадка, содержание и уход за объектами озеленения в сельском поселении) от общей площади» соответствует фактическому показателю подпрограммы и составляет 100,0 процентов;

2.4 «Доля очистки территорий от несанкционированных свалок» соответствует фактическому показателю подпрограммы и составляет 100,0 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы с обоснованиями отклонений по показателям приведены в таблице № 3 к  отчету о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»   за 2020 год.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы по муниципальному образованию с обоснованиями отклонений по показателям приведены в таблице  № 4 к  отчету о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»  за 2020 год.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 равна 1;

целевого показателя 2 равна 1;

целевого показателя 3 равна 1;

целевого показателя 1.1 равна 1;

целевого показателя 1.2 равна 2,22;

целевого показателя 2.1 равна 1;

целевого показателя 2.2 равна 1;

целевого показателя 2.3 равна 1;

целевого показателя 2.4 равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,13.

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2020 году из 9 основных мероприятий муниципальной программы

в полном объеме исполнено 9. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1 (9/9), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

- 3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, выполненных в полном объеме.

- Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2020 году приведена в таблице  № 8 к  отчету о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2020 год.

- Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ , финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2020 году приведена в таблице  № 9 к  отчету о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2020 год.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 1 (9/9).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

341,8 тыс. рублей/453,0 тыс. рублей = 0,754.

- Произведенные в 2020 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2020 году приведена в таблице № 5 к  отчету о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2020 год.

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Андреевского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий подпрограмм,  мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы 
в отчетном 2020 году приведена в таблицах №6 и № 7 к  отчету о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2020 год.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:1/0,751 = 1,33  в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,13 Х 0,5 + 1 Х 0,3 + 1,33 Х 0,2 = 1,26 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2020 году является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2020 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с постановлением администрации Андреевского  сельского поселения от 17.10.2018 № 79 « Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения».

Выводы:

- запланированные мероприятия муниципальной программы на 2020 год выполнены  в полном объеме.

Предложение:

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей , а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 28.12.2020 № 191 утвержден план реализации муниципальной программы на 2021 год.

Решением Собрания депутатов Андреевского сельского поселения от 25.12.2020 № 96 «О бюджете Андреевского сельского поселения Дубовского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2021-2023 годах.

### Таблица № 1

к приложению 1

Сведения

о  выполнении основных мероприятий подпрограмм , приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ , а также контрольных событий муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель. участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Андреевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по повышению доступности водоснабжения | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И. А. | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие .1.2 Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Андреевского сельского поселения | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И. А. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | своевременная оплата за коммунальные услуги по уличному освещения, повышение протяженности освещенных улиц | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1. 3 строительство и реконструкция объектов газификации | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И. А. | - | - | - | повышение удовлетворенности населения Андреевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | - | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 Консультационно-методическое соровождение по проведению аукциона | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И. А. | - | - | - | повышение удовлетворенности населения Андреевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | - | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 Мероприятия по проведению строительного контроля за выполнением работ по объекту «Строительство распределительного газопровода в ст. Андреевская Дубовского района Ростовской области» | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И. А. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение удовлетворенности населения Андреевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Мероприятия выполнены в полном объеме. Оплата кредиторской задолженности. | - |
| 1.6 | - Основное меропритяие 1.6 Мероприятия по проведению строительного контроля за выполнением работ по объекту «Строительство распределительного газопровода в ст. Эркетиновская Дубовского района Ростовской области» | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И. А. | - | - | - | повышение удовлетворенности населения Андреевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | - | - |
| 1.7 | - Основное мероприятие 1.7 Мероприятия по проведению строительного контроля за выполнением работ по объекту «Строительство распределительного газопровода в х. Кудинов Дубовского района Ростовской области» | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И. А. | - | - | - | повышение удовлетворенности населения Андреевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | - | - |
| 1.8 | - Основное мероприятие 1.8 Осуществление авторского надзора по строительству объектов газоснабжения | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И. А. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение удовлетворенности населения Андреевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Мероприятия выполнены в полном объеме. Оплата кредиторской задолженности | - |
| - 1.9 | Основное мероприятие 1.9 Расходы на проведение пуско-наладочных работ газового оборудования объектов газоснабжения | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И. А. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение удовлетворенности населения Андреевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Мероприятия выполнены в полном объеме. |  |
| 1.11 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Глава Админситрации Андреевского сельского поселения Лондарь А.В. | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Х | Произведена оплата за электроэнергию по уличному освещению, выполнение работ на проведение пуско-наладочных работ газового оборудования объектов газоснабжения | - |
| Подпрограмма 2 «Мероприятия по благоустройству территории Андреевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Проведение мероприятий по содержанию кладбищ | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И. А. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Приобретены хозтовары для проведения работ по содержанию кладбища | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по благоустройству территории Андреевского сельского поселения (содержание улиц, парка, ликвидация несанкционированных свалок, оборудование мест отдыха) | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И. А. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечением чистоты и порядка | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 2.4 | Контрольное событие подпрограммы 2 | Глава Администрации Андреевского сельского поселения Лондарь А.В. | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Х | проводились работы по уборке улиц, мест отдыха , мест захоронения | - |

Таблица №2

к приложению 1

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы Андреевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения» за  2020 год.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения » | всего <3> | 453,0 | 453,0 | 341,8 |
|  |  | местный бюджет | 453,0 | 453,0 | 341,8 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Андреевского сельского поселения» | всего | 435,0 | 435,0 | 325,3 |
|  |  | местный бюджет | 435,0 | 435,0 | 325,3 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | -федеральный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за и коммунальные услуги | всего | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие .1.2 | Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Андреевского сельского поселения | всего | 150,9 | 150,9 | 41,4 |
|  |  | местный бюджет | 150,9 | 150,9 | 41,4 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие .1.3 | строительство и реконструкция объектов газификации | всего | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие .1.4 | Консультационно-методическое соровождение по проведению аукциона | всего | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие .1.5 | Мероприятия по проведению строительного контроля за выполнением работ по объекту «Строительство распределительного газопровода в ст. Андреевская Дубовского района Ростовской области» | всего | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
|  |  | местный бюджет | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие .1.6 | - Мероприятия по проведению строительного контроля за выполнением работ по объекту «Строительство распределительного газопровода в ст. Эркетиновская Дубовского района Ростовской области» | всего | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие .1.8 | Осуществление авторского надзора по строительству объектов газоснабжения | всего | 47,3 | 47,3 | 47,2 |
|  |  | местный бюджет | 47,3 | 47,3 | 47,2 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие .1.9 | Проведение пуско-наладочных работ газового оборудования объектов газоснабжения | всего | 136,9 | 136,9 | 136,8 |
|  |  | местный бюджет | 136,9 | 136,9 | 136,8 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | Мероприятия по благоустройству территории Андреевского сельского поселения | всего | 18,0 | 18,0 | 16,5 |
|  |  | местный бюджет | 18,0 | 18,0 | 16,5 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Проведение мероприятий по содержанию кладбищ | всего | 18,0 | 18,0 | 16,5 |
|  |  | местный бюджет | 18,0 | 18,0 | 16,5 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Мероприятия по благоустройству территории Андреевского сельского поселения (содержание улиц, парка, ликвидация несанкционированных свалок, оборудование мест отдыха) | всего | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  |  | всего | - | - | - |
| - <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года. - <2> Заполняется в приложение при наличии средств. - <3> По основным мероприятиям подпрограмм, приоритетным основным мероприятиям, и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 7 - <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 3 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ , приоритетное основное мероприятие – ПОМ. |  |  |  |  |  |

Таблица №3

к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Андреевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения » |  |  |  |  |  |  |
| 1. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | процентов | 57 | 57 | 57 | - |
| 2. | количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведены благоустроительные работы; | единиц | 1 | 1 | 1 | - |
| 3. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Андреевского сельского поселения | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Андреевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 25,3 | 25,3 | 25,3 | - |
| 1.2 | уровень газификации сельского поселения | процентов | 6,0 | 23,0 | 51,0 | - |
| Подпрограмма 2 «Мероприятия по благоустройству территории Андреевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов | процентов | 75,0 | 75,0 | 75,0 | - |
| 2.2 | Процент привлечения организаций к работам по благоустройству | процентов | 85,0 | 85,0 | 85,0 | - |
| 2.3 | Доля благоустроенной территории (посадка, содержание и уход за объектами озеленения в сельском поселении) от общей площади | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 2.4 | Доля очистки территорий от несанкционированных свалок | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |

<1>  Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица №4

к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей по муниципальному образованию «Андреевское сельское поселение»

за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование показателя, наименование муниципального образования |  |  | Ед. измерения |  |  | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| - Муниципальная программа Андреевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области |  |  | процентов |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 57 |  | - |  |  |
| 2. | количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведены благоустроительные работы; |  |  | единиц |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | - |  |  |
| 3. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Андреевского сельского поселения |  |  | процентов |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | - |  |  |

<1>  Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица № 5

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий,
мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате

- проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2020 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)<1> | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения » | Х | Х | 111.2 | 0.0 |
|  | Подпрограмма 1«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Андреевского сельского поселения» | Х | Х | 109.7 | 0.0 |
|  | Подпрограмма 2 «Мероприятия по благоустройству территории Андреевского сельского поселени | Х | Х | 1.5 | 0,0 |

| Таблица №6 к приложению 1 ИНФОРМАЦИЯ о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Андреевского сельского поселения при реализации основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном 2020 год № п/п; Наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1>; Объем фактических расходов. за счет средств областного бюджета; за счет средств местного бюджета. тыс. рублей; %; тыс. рублей; %. 1; 2; 5; 6; 7; 8. Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения »; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0. Подпрограмма 1«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Андреевского сельского поселения»; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0. Подпрограмма 2 «Мероприятия по благоустройству территории Андреевского сельского поселения; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0. ВСЕГО:; 0.0; 96.5; 0.0; 3,5. Таблица 7 к приложению 1 ИНФОРМАЦИЯ о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Андреевского сельского поселения при реализации основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном 2020 год |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) |  | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  | за счет средств областного бюджета |  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |  | % | тыс. рублей | % |  |
| ВСЕГО: |  | 96,5 |  |  | 3,5 |  | 0,0 |  | 96,5 | 0,0 | 3,5 |  |

Таблица №8

к приложению 1

- Информация

- об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2020 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 9 | 9 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 9 | 9 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица №9

к приложению 1

- Информация

- об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ , финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2020 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 9 | 9 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 9 | 9 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |