РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНДРЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2021                                                                                           № 92

ст.Андреевская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Андреевского сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Андреевского сельского поселения» на 2021 год по итогам 1 полугодия 2021 года

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 № 27 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения» Администрация Андреевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Андреевского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Андреевского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 года № 79 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Андреевского сельского поселения» на 2021 год по результатам за 6 месяцев 2021 года, согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Андреевского сельского поселения                                            А.В. Лондарь

Постановление вносит

сектор экономики и финансов,

5-58-18

приложение

к постановлению Администрации

Андреевского сельского поселения

от 07.07.2021г № 92

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Андреевского сельского поселения»  отчетный период 2021 г. по итогам 1 полугодия 2021 года

(тыс. рублей)

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Андреевского сельского поселения» |
| 1 |  |  |  |  |  | 717,3 | 717,3 | 539,7 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие.1.2 Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Андреевского сельского поселения | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И. А. | Произведена оплата за потребленную электроэнергию по договору : № 61220300726 от 11.01.2021г. (ПАО «ТНС- Энерго» Ростов-на -Дону); Произведена оплата за ремонт сетей уличного освещения по: договору № 13 от 24.02.2021 ( ИП Шахаев П.И.); договору № 26 от 01.06.2021 ( ИП Шахаев П.И.); произведена оплата за техобслуживание сетей уличного освещения по м/к от 19.05.2021 № 01202101001690 ( ПАО «Россети ЮГ» Ростовэнерго) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 717,3 | 717,3 | 539,7 | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.5 Мероприятия по проведению строительного контроля за выполнением работ по объекту «Строительство распределительного газопровода в ст. Андреевская Дубовского района Ростовской области» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.8 Осуществление авторского надзора по строительству объектов газоснабжения | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Глава Администрации Андреевского сельского поселения Лондарь А.В. | В текущем периоде 2021 года в ст. Андреевская произведен текущий ремонт уличного освещения протяженностью 3,8 км. | X | 31.12.2021 | X |  | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Мероприятия по благоустройству территории Андреевского сельского поселения» |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 18,0 | 18,0 | 13,8 | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Проведение мероприятий по содержанию кладбищ | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И. А. | Заключен договор на приобретение хозтоваров для уборки территории кладбища от 31.05.2021 № 31/05/21 ( ИП Сорбало) | 31.05.2021 | 31.12.2021 | 18,0 | 18,0 | 13,8 | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по благоустройству территории Андреевского сельского поселения (содержание улиц, парка, ликвидация несанкционированных свалок, оборудование мест отдыха) | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | На сходах граждан проводилось информирование населения о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. На информационных стендах и официальном сайте Андреевского сельского поселения размещаются объявления по вопросам благоустройства | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1 | Контрольное событие подпрограммы 2 | Глава Администрации Андреевского сельского поселения Лондарь А.В. | Развитие и поддержание инициатив жителей сельского поселения и санитарной очистке придворовых территорий и улиц сельского поселения. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. | X | 31.12.2021 | X |  | X | X |
| 3 | Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В. Лондарь |  | X | 31.12.2021 | 735,3 | 735,3 | 553,5 | - |

<1> По строке «Мероприятие» ,  «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Дубовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы .

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ , приоритетное основное мероприятие – ПОМ

##### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Андреевского сельского поселения»

по итогам 1 полугодия 2021 года

Муниципальная программа Андреевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Андреевского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 № 79 (далее – муниципальная программа).

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году в местном бюджете предусмотрено 735,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2021 заключено  4 договора и 1  муниципальный контракт на общую сумму 565,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств местного  бюджета к годовым плановым назначениям составило  553,5 тыс. рублей или 75,3%.

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения  от 12.02.2018 № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андреевского сельского поселения» постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 28.12.2020 №191 утвержден план реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Андреевского сельского поселения» на 2021 год.

Муниципальная  программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1  «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Андреевского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2  «Мероприятия по благоустройству территории Андреевского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 2);

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2021 год местным бюджетом предусмотрено 717,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2021 заключено  3 договора и 1 муниципальный контракт на общую сумму 552,0 тыс. рублей.  Фактическое освоение средств местного бюджета к годовым плановым назначениям составило 539,7 тыс. рублей , или 75,2 %.

Планом реализации Подпрограммы 1 на 2021 год предусмотрено 1 основное мероприятие и 1 контрольное событие, которые находятся на исполнении.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 1 полугодия 2021 года контрольное событие находится на исполнении и достигнуты промежуточные результаты:

производится оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения;

произведен текущий ремонт уличного освещения протяженностью 3,8 км, установлено 47 светодиодных прожекторов и 18 светильников;

заключен  договор с Дубовским РЭС МРСК Юга ПО «ВЭС Ростовэнерго» на техническое обслуживание и ремонт сетей наружного освещения в населенных пунктах поселения.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2021 год местным бюджетом предусмотрено 18,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2021 заключен 1 договор на сумму 13,8 тыс. рублей, фактическое освоение средств местного бюджета к годовым плановым назначениям составило 13,8тыс.рублей, или76,7 %.

Планом реализации Подпрограммы 2 на 2021 год предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий и 1 контрольное событие. По всем основным мероприятиям и контрольным событиям Подпрограммы 2 срок исполнения не наступил и достигнуты промежуточные значения.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 1 полугодия 2021 года контрольное событие находится на исполнении и достигнуты промежуточные результаты:

На территории Андреевского сельского поселения находятся 5 муниципальных кладбищ и 11 воинских захоронений, производился текущий ремонт ограждения и  произведен текущий ремонт воинских захоронений.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Андреевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Андреевского сельского поселения» на 2021 год по итогам I полугодия 2021 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.