РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНДРЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.10.2021                                                                          № 128

ст. Андреевская

Об утверждении отчета об исполнении  плана реализации

муниципальной программы Андреевского сельского поселения

« Развитие транспортной системы на 2021 год

по итогам 9-ти месяцев 2021 года

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 № 27 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения» Администрация Андреевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении  плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения « Развитие транспортной системы» утвержденной постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018  № 84 « Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие развитие транспортной системы », на 2021 год по результатам за 9-ть месяцев 2021 года, согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Андреевского сельского поселения                              А.В.Лондарь

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

5-58-18

Приложение

к постановлению Администрации

Андреевского сельского поселения

от 08.10.2021г № 128

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

отчетный период: по  итогам 9-ти месяцев 2021 года

(тыс. рублей)

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации , наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Андреевского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Содержание внутрипоселковыхавтомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | Выполнены работы по муниципальному контракту: от 11.01.2021 № 1.(МУП « Исток»); | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 172,3 | 172,3 | 99,8 | - |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В. Лондарь | Заключен 1 муниципальный контрактов с 1 подрядчиком на выполнение работ по зимнему содержанию внутрипоселковых дорог, выполнено 57,9 % от общего объема работ, запланированных на текущий год, | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
| 2 |  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Андреевского сельского поселения» |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Реализация мероприятий по установке дорожных знаков | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | Выполнены работы по замене поврежденных дорожных знаков и стоек, установке недостающих знаков на территории Андреевского сельского поселения по м/к от 25.08.2021 № 38 ( МУП «Исток») | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 49,3 | 49,3 | 0,0 | - |
| 2.1 | Контрольное событие подпрограммы 2 | Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В. Лондарь | заключен 1 м/к с 1 подрядчиком на выполнение работ по установке дорожных знаков | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В. Лондарь | выполнение условий соглашения, заключенного между администрацией Дубовского района Ростовской области и администрацией Андреевского сельского поселения о предоставлении в 2021 году иных межбюджетных трансфертов бюджету Андреевского сельского поселения на осуществление расходов, связанных с обеспечением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений. | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Итого по муни ципальной программе: | Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В. Лондарь |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 221,6 | 221,6 |  | - |

<1> По строке «Мероприятие» ,  «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Дубовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы .

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ , приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

##### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

##### по итогам 9-ти месяцев 2021 года

Муниципальная программа Андреевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 № 84 «Об утверждении  муниципальной программы Андреевского  сельского поселения «Развитие транспортной системы».

На реализацию муниципальной программы в 2021 году в местном  бюджете предусмотрено 221,6 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2021 заключено  два муниципальных контракта на сумму 179,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 99,8тыс. рублей, или  45,0 % к  годовым плановым назначениям.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Андреевского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Андреевского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения  от 12.02.2018 № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андреевского сельского поселения» постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 28.12.2020 № 197 утвержден план реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2021 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Андреевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2021 год предусмотрено 172,3 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2021 заключен 1 муниципальный контракт на сумму 148,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 99,8 тыс. рублей,  или  57,9 % к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы 1 в 2021 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение одного основного мероприятия, срок выполнения которых не наступил. Мероприятия реализуются без отставания от графиков. Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события. По итогам 9-ти месяцев 2021 года  достигнуты промежуточные результаты:

- Выполнены работы по зимнему содержанию внутрипоселковых дорог

( проводилась механизированная очистка проезжей части дорог и обочин от снега, а также противогололедная обработка дорожного полотна).

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Андреевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2)  на 2021 год  предусмотрено 49,3 тыс. рублей . Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2021 заключен 1 муниципальный контракт на сумму 30,6 тыс. рублей. Образовалась кредиторская задолженность в сумме 30,6 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия, срок выполнения которых не наступил. Мероприятия реализуются без отставания от графиков. Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события. По итогам 9-ти месяцев 2021 года  достигнуты промежуточные результаты:

- выполнены работы по замене поврежденных дорожных знаков и стоек, установке недостающих знаков на территории Андреевского сельского поселения по муниципальному контракту  от 25.08.2021 года № 38 заключенному с  МУП «Исток».

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Андреевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2021 год по итогам 9-ти месяцев 2021 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы , либо несоблюдения сроков их исполнения.