**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУБОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«АНДРЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 21 марта 2022 г. № 32**

**ст. Андреевская**

**«Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов социальной сферы на территории Андреевского сельского поселения на осенне-зимний период 2022-2023 годов»**

В целях своевременной и качественной подготовки хозяйства к работе в осенне-зимний отопительный период 2022 - 2023 годов, руководствуясь Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 N 103 "Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду", [Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/901876063), [Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"](http://docs.cntd.ru/document/902227764), [Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда"](http://docs.cntd.ru/document/901877221), Администрация Андреевского сельского поселения **постановляю:**

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к работе в осенне - зимний период объектов соц. сферы на территории Андреевского сельского поселения согласно, приложения № 1.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Андреевского сельского поселения.
3. Контроль за выполнением оставляю за собой.

 Глава Администрации Андреевского

 сельского поселения А.В. Лондарь

Приложение №1
к постановлению Администрации

 Андреевского сельского поселения

от 23.03. 2022 года № 1

**План**

**мероприятий по подготовке к работе в осенне - зимний период объектов соц. сферы**

**на территории Андреевского сельского поселения в 2022-2023гг.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Название объекта** | **Наименование мероприятия** | **Срок****исполнения** | **Ответственное лицо** | **Выполнения** |
| 1. | **Администрация** **Андреевского сельского поселения** | Космический ремонт котельной | август | И.А. Бударина  |  |
|  |  | Утепление здания (чердаков, оконных проемов, рам, дверей | август | И.А. Бударина  |  |
|  |  | Провести ревизию насосного оборудования и запорной арматуры тепловой энергоустановки здания | сентябрь | И.А. Бударина  |  |
|  |  | Выполнить гидравлическое испытание системы отопления теплового пункта и котельного оборудования здания | сентябрь | И.А. Бударина  |  |
|  |  | Проверка работоспособности приборов учета | август | И.А. Бударина  |  |

**План**

**мероприятий по подготовке к работе в осенне - зимний период СДК**

**на территории Андреевского сельского поселения в 2022-2023гг.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Название объекта** | **Наименование мероприятия** | **Срок****исполнения** | **Ответственное лицо** | **Выполнения** |
| 1. | **Администрации** **Андреевского сельского поселения** | Космический ремонт котельной (побелка, покраска) | апрель-сентябрь | Т.Н.Калмыкова  |  |
|  |  | Утепление оконных проемов | октябрь | Т.Н.Калмыкова  |  |
|  |  | Уборка, ремонт и покраска детской игровой площадки | апрель- сентябрь | Т.Н.Калмыкова  |  |
|  |  | Выполнить гидравлическое испытание системы отопления теплового пункта и котельного оборудования здания | сентябрь | Т.Н.Калмыкова  |  |