РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНДРЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22.02.2023 г.                                                                            № 15

ст. Андреевская

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Андреевского сельского поселения

« Развитие транспортной системы за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 № 27 (в редакции постановления от 15.10.2018 № 70) «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения» Администрация Андреевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения « Развитие транспортной системы» за 2022 год, утвержденной постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018  № 84 « Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие транспортной системы » согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Андреевского сельского поселения                         А.В.Лондарь

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

5-58-18

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Андреевского сельского поселения

от 22.02.2023 г.  № 15

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Андреевского  сельского поселения

«Развитие транспортной системы за 2022 год.

Отчет о реализации муниципальной  программы  Андреевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2022 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Андреевского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 г № 27 (в редакции постановления от 15.10.2018 № 70)  «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения».

Реализация программы направлена на создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Андреевского сельского поселения.

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный 2022 год

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Андреевского сельского поселения, в рамках реализация муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие транспортной системы», ответственным исполнителем муниципальной программы  Администрацией Андреевского сельского поселения реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

на реализацию муниципальной программы в 2022 году было предусмотрено    225,0 тыс. рублей, из них за счет средств:

- местного бюджета – 225,0 тыс. рублей;

- областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

1. «Развитие транспортной инфраструктуры Андреевского сельского поселения»;

2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Андреевского сельского поселения».

Задача обеспечения функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения решалась за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Дубовского района в рамках переданных полномочий :

- зимнее содержание дорог;

- скашивание травы на обочинах, откосах,   разделительной полосе, полосе отвода и в подмостовой зоне, вырубка деревьев  и кустарника с уборкой порубочных остатков; ликвидация нежелательной растительности химическим способом:

- реализация мероприятий по установеа дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населенных пунктах.

Расходы на реализацию муниципальной программы планировались за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Дубовского района в сумме 225,0 тыс. рублей в рамках Соглашения, заключенного между Администрацией Дубовского района и Администрацией Андреевского сельского поселения. На текущее содержание дорог в 2022 году было израсходовано 180,9 тыс. рублей. Были произведены работы по зимнему содержанию дорог путем  очистки дороги от снега снегоочистителями на базе автомобиля в сумме 104,8 тыс. рублей  ; выполнены работы по  скашиванию травы на обочинах, откосах, в сумме 23,4 тыс. рублей  и выполнены работы по установке 14 дорожных знаков  в сумме 52,7 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2022 год было предусмотрено 172,3 тыс. рублей. Средства освоены на сумму 128,2 тыс. рублей,  или на 74,4 %.

В связи с погодными условиями, потребность в работах по зимнему содержанию дорог в 2022 году полностью не реализована, расходы по муниципальной программе выполнены не в полном объеме.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2022 год было предусмотрено 52,7 тыс. рублей. Средства освоены на сумму 52,7 тыс. рублей,  или на 100,0 %.

В течение 2022 года  заключены следующие муниципальные контракты:

от 11.01.2022 № 1 с МУП « Исток» на зимнее содержание дорог ,

от 03.09.2022 № 32/1 с ИП Глава К(Ф)Х Кондрашов Дмитрий Викторович  по предоставлению услуг по скашиванию травы на обочинах и  откосах трактором Т-40,

от 28.03.2022 № 11 с ИП Тыняный М.В. на установку дорожных знаков.

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило частично достичь осуществления основной цели - создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Андреевского сельского поселения.

Выполнение всех мероприятий направлено на развитие транспортной системы, которая обеспечит стабильное развитие Андреевского сельского поселения. Созданные условия позволят создать современную систему обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий ,

приоритетных основных мероприятий и /или приоритетных проектах ( программах) , а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий .

В рамках подпрограммы 1  «Развитие транспортной инфраструктуры Андреевского сельского поселения» предусмотрена реализация одного основного мероприятия и одно контрольное событие.

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения и искусственных сооружений на них» выполнено в полном объеме.

В подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Андреевского сельского поселения» предусмотрено выполнение одного контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки одно событие.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

- проведена очистка дорог от снега в населенных пунктах Андреевского сельского поселения;

- выполнены работы по очистке проезжей части и обочин дорог от мусора, грязи и посторонних предметов в населенных пунктах Андреевского сельского поселения;

- произведен покос травы вдоль дорог в населенных пунктах.

В рамках подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Андреевскаого сельского поселения» предусмотрена реализация одного основного мероприятия и одно контрольное событие.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

- произведена установка 14 дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населенных пунктах.

Сведения о выполнении основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в таблице № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Запланированные мероприятия Подпрограмм реализованы.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2022 году, является своевременное поступление средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Дубовского района в соответствии с Соглашением, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2022 году осуществлялось  за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Дубовского района в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Андреевского сельского поселения от 28.12.2021 года № 25 « О бюджете Андреевского сельского поселения Дубовского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 225,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью –225,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 225,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по  муниципальной программы в 2022 году составило 180,9  тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 180,9 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований  на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в таблице № 2 к  отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной

программы за 2022 год

- В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2022 год установлено следующее:

из 4 показателей муниципальной программы, подпрограмм     муниципальной программы по 2 показателям  (№ 1,2, ) достигнуты запланированные результаты, по 2 показателям (№ 1,1; 2,1) мероприятия не были запланированы на 2022 год.

Плановое значение показателя муниципальной программы:

«протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Андреевского сельского поселения» соответствует фактическому показателю подпрограммы и составляет 100,0 процентов;

«доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, процентов» соответствует фактическому показателю подпрограммы и составляет 100,0 процентов;

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы с обоснованиями отклонений по показателям приведены в таблице № 3 к  отчету о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2022 год.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы по муниципальному образованию с обоснованиями отклонений по показателям приведены в таблице  № 4 к  отчету о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2022 год.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 равна 1;

целевого показателя 2 равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1.

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2022 году из 2 основных мероприятий муниципальной программы в полном объеме исполнено 2. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1 (2/2), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

- 3.1 Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств  местного бюджета, выполненных в полном объеме.

- Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2022 году приведена в таблице  № 8 к  отчету о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие транспортной системы » за 2022 год.

- Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ , финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2022 году приведена в таблице  № 9 к  отчету о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2022 год.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 1 (2/2).

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета , безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

180,9 тыс. рублей/ 225,0  тыс. рублей = 0,80.

- Произведенные в 2022 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.  Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2022 году приведена в таблице № 5 к  отчету о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2022 год.

- Софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы в отчетном году не планировалось. Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Андреевского сельского поселения при реализации основных мероприятий подпрограмм,  мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном 2022 году приведена в таблицах №6 и № 7 к  отчету о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие транспортной системы » за 2022 год.

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы: 1/0,80 = 1,25  в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

1 Х 0,5 + 1 Х 0,3 + 1,25 Х 0,2 = 1,05 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2022 году является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2022 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с постановлением администрации Андреевского  сельского поселения от 17.10.2018 № 84 « Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие транспортной системы».

Выводы:

- запланированные мероприятия программы на 2022 год выполнены  в полном объеме.

Предложение:

Поскольку мероприятия, связанные с содержанием автомобильных дорог местного значения и сооружений на них носят постоянный, непрерывный характер необходима дальнейшая реализация мероприятий.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной. Постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 30.12.2022 № 218 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

Решением Собрания депутатов Андреевского сельского поселения от 30.12.2022 № 48 «О бюджете Андреевского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2023-2025 годах.

Таблица №1

к приложению 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм , приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ , а также контрольных событий муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель. участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Андреевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Ст. инспектор ЖКХ Бударина И.А. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Проведение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог) | Заключены 1 муниципальный контракт с 1 подрядчиками на выполнение работ по зимнему содержанию внутрипоселковых дорог, 1 муниципальный контракт с 1 подрядчиком на выполнение работ по скашиванию травы на обочинах, откосах. | - |
| 1 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Глава Администрации андреевского сельского поселения Лондарь А.В. | Х | Х | 31.12.2022 | Х | выполнены работы по очистке проезжей части и обочин дорог от снега, мусора, грязи, скашиванию травы на обочинах внутрипоселковых дорог | - |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Андреевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Реализация мероприятий по установке дорожных знаков | Ст. инспектор ЖКХ Бударина И.А. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Проведение работ по установке дорожных знаков и по разработке схемы дислокации дорожных знаков | Заключен 1 контракт на установку дорожных знаков |  |
| 2 | Контрольное событие подпрограммы 2 | Глава Администрации андреевского сельского поселения Лондарь А.В. | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Установлены 14 дорожных знаков, 31 стойка | - |

Таблица №2

к приложению 1

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной  программы Андреевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»      за  2022 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 225,0 | 225,0 | 180,9 |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 225,0 | 225,0 | 180,9 |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | 225,0 | 225,0 | 180,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры Андреевского сельского поселения» | всего | 172,3 | 172,3 | 128,2 |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 172,3 | 172,3 | 128,2 |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | 172,3 | 172,3 | 128,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего <3> | 172,3 | 172,3 | 128,2 |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 172,3 | 172,3 | 128,2 |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | 172,3 | 172,3 | 128,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Андреевского сельского поселения» | всего | 52,7 | 52,7 | 52,7 |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 52,7 | 52,7 | 52,7 |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | 52,7 | 52,7 | 52,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Реализация мероприятий по установке дорожных знаков | всего | 52,7 | 52,7 | 52,7 |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 52,7 | 52,7 | 52,7 |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | 52,7 | 52,7 | 52,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового        года.

- <2> Заполняется в приложение при  наличии  средств.

- <3> По основным мероприятиям подпрограмм, приоритетным основным      мероприятиям,  и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3      «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой»      сумма должна соответствовать данным Таблицы 7.

- <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 3 допускается      использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное      мероприятие  – ОМ , приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Таблица №3

к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п |  | Наименование |  | Ед. измерения |  | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  | отчетный год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| Муниципальная программа Андреевскогосельского поселения «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Андреевского сельского поселения; |  | километров |  | 16,365 |  | 16,365 |  | 16,365 |  | - |
| 2. |  | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года |  | процентов |  | 80,0 |  | 80,0 |  | 80,0 |  | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Андреевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог; |  | процент |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Андреевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |  | человек |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |

<1>  Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 4

- к приложению 1

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по муниципальному образованию «Андреевское сельское поселение»

| № п/п |  |  |  | Номер и наименование показателя, наименование муниципального образования |  |  |  | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> |  |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Андреевского сельского поселения, километров |  |  | 16,365 |  |  |  | 16,365 |  |  | 16,365 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, процентов |  |  | 80,0 |  |  |  | 80,0 |  |  | 80,0 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, процентов |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, человек |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | - |  |  |  |  |  |  |

<1>  Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица №5

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий,
мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате

- проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2022 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)<1> | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | Х | Х | 44,1 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Андреевского сельского поселения» | Х | Х | 44,1 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Х | Х | 44,1 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Андреевского сельского поселения» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | Х | Х | 0,0 | 0,0 |

Таблица №6

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Андреевского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном 2022 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1> | Объем фактических расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Андреевского сельского поселения» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Андреевского сельского поселения» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ВСЕГО: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ , приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Таблица №7

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Андреевского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий подпрограмм,  мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы 
в отчетном 2022 году

| № п/п | Наименование муниципального образования Андреевского сельского поселения (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов <1> (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % |  |  | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |
| Субсидия ( иной межбюджетный трансферт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |

<1> В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 « Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для  софинансирования расходных обязательств, возникающих при ваыполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Таблица №8

к приложению 1

- Информация

- об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2022 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 2 | 2 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 2 | 2 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица №9

к приложению 1

- Информация

- об  основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ , финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2022 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 2 | 2 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 2 | 2 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |