РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНДРЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2023                                                                                         №  26

ст.Андреевская

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Андреевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 № 27 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения» ( в редакции постановления от 15.10.2018 № 70) Администрация Андреевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 года № 82 «Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2022 год  согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Андреевского сельского поселения:                                                 А.В. Лондарь

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

5-58-18

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Андреевского сельского поселения

от 22.02.2022 г.  №26

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Андреевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2022 год.

Отчет о реализации муниципальной  программы Андреевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2022 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Андреевского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 г № 27 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения» ( в редакции постановления от 15.10.2018 № 70).

Реализация программы направлена на повышение уровня экологического просвещения и образования населения, организацию мероприятий по борьбе с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,  достигнутые за отчетный 2022 год

В целях повышения защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Андреевского сельского поселения, проведения воспитательной и образовательной работы с населением , рационального использования и охраны природных ресурсов в рамках реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

В рамках достижения ожидаемого результата муниципальной программы по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду осуществлено:

проведение профилактических мероприятий по борьбе с переносчиками природно-очаговых  и особо опасных инфекций на территории Андреевского сельского поселения. Проведена противоклещевая обработка на территории поселения.

В рамках достижения ожидаемого результата муниципальной программы по повышению охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, улучшение экологической обстановки осуществлено:

приведение  на субботниках сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ в порядок памятников, территории спортивных и детской площадок для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения. В апреле - мае проводился месячник чистоты, в котором приняли участие большинство организаций и предприятий поселения. Были  выполнены  следующие  работы: наведение санитарного порядка на территории поселения, спиливание  сухих ветвей на деревьях, побелка деревьев;

проведение работы по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности,    были выкошены кладбища, бесхозные дворы, общественные территории, стадион;

проведена работа с населением по содержанию придворовых территорий в порядке;

обеспечение сохранения зеленых насаждений Андреевского сельского поселения, их охрана и защита за счет проведения работ по опиловке ветвей деревьев, посадочных и уходных работ.

В рамках достижения ожидаемого результата муниципальной программы по созданию  комплексной системы управления твердыми бытовыми отходами и вторичными материальными ресурсами осуществлено:

обеспечение услуг по вывозу ТБО;

заключение договора на тех. обслуживание и утилизацию технических отходов;

проводились работы по ликвидации свалок в станицах.

В рамках достижения ожидаемого результата муниципальной программы по проведению мероприятий по экологическому просвещению и образованию осуществлено:

информирование населения по вопросам благоустройства проводилось на 2 сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий и /или приоритетных проектах ( программах) , а также сведения о достижении контрольных событий

муниципальной программы

В рамках подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды в Андреевском сельском поселении» в 2022 году предусмотрена реализация 4 основных мероприятия и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 1.1 Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха»:

Проведены рейды по выявлению очагов возгораний членами ДПД;

Заключен договор на вывоз ТКО;

Реализация постановления Администрации Андреевского сельского поселения от 06.07.2020 г. №88 «Об утверждении порядка сбора, транспортировки, утилизации и уничтожения биологических отходов на территории Андреевского сельского поселения».

Основное мероприятие 1.2 «Улучшение санитарно-экологического состояния территории Андреевского сельского поселения – проведение мероприятий по озеленению и уборке территории»:

Выполнены работы:

по уборке территории в соответствии с  договорами от 01.04.2022 № 1, от 04.05.2022 № 2, от 01.06.2022 № 3, от 01.07.2022 №4, от 01.09.2022 №5 (Чернов Ю.А.).

Основное мероприятие 1.3 «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды, проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий»:

В апреле - мае проводился  месячник чистоты, в котором приняли участие большинство организаций и предприятий поселения, работники учреждений и жители поселения приняли участие в наведении санитарного порядка на территории поселения, спиливание  сухих ветвей на деревьях, побелка деревьев.

Основное мероприятие 1.4 «Организация детско-юношеского экологического движения»:

Участие школьников в проведении субботников, работам по уходу за зелеными насаждениями.

По подпрограмме 1 «Охрана окружающей среды в Андреевском сельском поселении» предусмотрено выполнение 1 контрольное событие, которое достигнуто в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Андреевского сельского поселения» в 2022 году  предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 2.1. «Проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий»:

Произведены профилактические мероприятия по борьбе с переносчиками природно-очаговых  и особо опасных инфекций. На выполнение указанных работ и услуг Администрацией Андреевского сельского поселения заключен контракт с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» NВД- 01855/041 от 07.04.2022г.

По подпрограмме 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Андреевского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольное событие, которое достигнуто в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2022 году первоначально было предусмотрено 35,7 тыс. рублей, из них за счет средств:

- местного бюджета – 35,7 тыс. рублей;

- областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

В течение 2022 года принято 4 постановления Администрации Андреевского сельского поселения «О внесении изменений в постановление от 17.10.2018г. № 82 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»: от 05.04.2022 № 42, от 09.06.2022 № 69, от 02.09.2022 №133, от 30.12.2022 № 201.  С учетом уточнений в 2022 году  объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы  составил 114,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 114,8 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Андреевского сельского поселения от 28.12.2021 года № 25 « О бюджете Андреевского сельского поселения Дубовского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 111,8 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 114,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 114,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по  муниципальной программы в 2022 году составило 113,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 113,9 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований  на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в таблице № 2 к  отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы на 2022 год  предусмотрено 8 показателей, из которых

фактические значения соответствуют плановым, по 7 показателям, по 1 показателю значения не достигнуты.

Показатель 1 «Проведение сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования»  – плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 2 «Проведение экологических субботников» – плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 3 «Увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений» – плановое значение - 200 м2, фактическое значение – 200 м2.

Показатель 4 «Увеличение площади, на которой проводится противоклещевая обработка» - плановое значение – 0,1 га, фактическое значение – 0,1 га.

Показатель 1.1 «Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию;» – плановое значение – 3 единицы, фактическое значение – 3 единицы.

Показатель 1.2. «Количество населения,  привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения. – плановое значение – 25 единицы, фактическое значение – 25 единицы.

Показатель 2.1 «Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов» плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 3.1 «Показатель3.1 Доля выявленных самовольно занятых земельных участков собственность на которые не разграничена» - плановое значение – 50 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 равна 1;

целевого показателя 2 равна 1;

целевого показателя 3 равна 1;

целевого показателя 4 равна 1;

целевого показателя 1.1 равна 1;

целевого показателя 1.2 равна 1;

целевого показателя 2.1 равна 1;

целевого показателя 3.1 равна 0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,87.

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы удовлетворительный.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2022 году из 5 основных мероприятия муниципальной программы

в полном объеме исполнено 5. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1 (5/5), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

- 3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, выполненных в полном объеме.

- Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2022 году приведена в таблице  № 8 к  отчету о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  за 2022 год.

- Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ , финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2022 году приведена в таблице  № 9 к  отчету о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2022 год.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 1 (5/5).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

113,9 тыс. рублей/ 114,8 тыс. рублей = 0,99.

- Произведенные в 2022 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2022 году приведена в таблице № 5 к  отчету о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»» за 2022 год.

- Софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы в отчетном году не планировалось. Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Андреевского сельского поселения при реализации основных мероприятий подпрограмм,  мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы 
в отчетном 2022 году приведена в таблицах №6 и № 7 к  отчету о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»» за 2022 год.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:1/0,99 = 1,01 в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,87 Х 0,5 + 1 Х 0,3 + 1,01 Х 0,2 = 0,93 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2022 году является удовлетворительным.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2022 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с постановлением администрации Андреевского  сельского поселения от 17.10.2018 № 82 « Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

Выводы:

- запланированные мероприятия муниципальной программы на 2022 год выполнены  в полном объеме.

Предложение:

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» является выполнение всех запланированных мероприятий в полном объеме и достижение плановых значений показателей , а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 30.12.2022 № 217  утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

Решением Собрания депутатов Андреевского сельского поселения от 30.12.2022 № 48 «О бюджете Андреевского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2023-2025 годах.

Таблица №1

к приложению 1

Сведения

- о выполнении основных мероприятий подпрограмм , приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ , а также контрольных событий муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование» за 2022 год

| № п/п |  | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Андреевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха» |  | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | предупреждение вредного воздействия на атмосферный воздух посредством выдачи разрешений, устанавливающих перечень и количество вредных (загрязняющих) веществ, разрешенных к выбросу в атмосферный воздух, и обязательные условия при осуществлении деятельности хозяйствующих субъектов на территории Андреевского сельского поселения | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме . Заключен договор по вывозу ТКО. | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. «Улучшение санитарно-экологического состояния территории Андреевского сельского поселения – проведение мероприятий по озеленению и уборке территории» |  | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Работа с населением по обращению с отходами при их сборе и вывозе, охране окружающей среды и исполнении правил благоустройства территории поселения | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме. | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды, проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий» |  | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение населения Андреевского сельского поселения информацией о состоянии окружающей среды | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме. Проведение 2 сходов граждан и бесед с населением | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 «Организация детско-юношеского экологического движения» |  | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме. Участие школьников в проведении субботников, уходным работам за зелеными насаждениями |  |
| 1.2 | Контрольное событие подпрограммы |  | Глава Администрации Андреевского сельского поселения Лондарь А.В. | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | - х | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке, охраны зеленых насаждения. | х |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Андреевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий |  | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - Проведение противоклещевой обработка на территории поселения | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по отлову безнадзорных животных на территории Андреевского сельского поселения |  | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | - | - | - | - - | - | Мероприятия не планировались |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Развитие материальной базы в сфере развития ТБО. |  | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | - | - | - | - - | - | Мероприятия не планировались |
| 2.2 | Контрольное событие программы |  | Глава Администрации Андреевского сельского поселения Лондарь А.В. | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | - х | Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. | х |

Таблица № 2

к приложению 1

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных источников на реализацию муниципальной  программы Андреевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за  2022 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего <3> | 114,8 | 114,8 | 113,9 |
|  |  | местный бюджет | 116.2 | 116.2 | 115.7 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Охрана окружающей среды в Андреевском сельском поселении» | всего | 104,0 | 104,0 | 103,1 |
|  |  | местный бюджет | 104,0 | 104,0 | 103,1 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Мероприятия по снижению загрязнения атмосферного воздуха» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | «Улучшение санитарно-экологического состояния территории Андреевского сельского поселения – проведение мероприятий по озеленению и уборке территории» | всего | 104,0 | 104,0 | 103,1 |
|  |  | местный бюджет | 104,0 | 104,0 | 103,1 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. | «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды, проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий» | всего | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Андреевского сельского поселения» | всего | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
|  |  | местный бюджет | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. | проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий | всего | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
|  |  | местный бюджет | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. | Мероприятия по отлову безнадзорных животных на территории Андреевского сельского поселения | всего | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3. | «Развитие материальной базы Андреевского сельского поселения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами» | всего | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Заполняется в приложение при  наличии  средств.

- <3> По основным мероприятиям подпрограмм, приоритетным основным мероприятиям,  и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 7.

- <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 3 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ , приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Таблица №3

к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей  за 2022 год

| № п/п | наименование |  |  |  |  | Ед. измерения |  |  |  | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  |  | факт |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |
| - Муниципальная программа Андреевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Проведение сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования |  |  |  |  | да/нет |  |  |  | да |  |  | да |  |  |  | да |  |  | - |  |  |  |
| 2. | Показатель 2. Проведение экологических субботников |  |  |  |  | да/нет |  |  |  | да |  |  | да |  |  |  | да |  |  | - |  |  |  |
| 3. | Показатель 3. Увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений |  |  |  |  | м2 |  |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  | - |  |  |  |
| 4. | Показатель 4. Увеличение площади, на которой проводится противоклещевая обработка. |  |  |  |  | га |  |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |  | - |  |  |  |
| 5 | Показатель 5. Количество рекультивированных или ликвидированных свалок и мест захламления ТБО |  |  |  |  | единица |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | - |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Андреевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1.1. количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию; |  |  |  |  | единиц |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | - |  |  |  |
|  | Показатель 1.2. количество населения, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения. |  |  |  |  | единиц |  |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  | - |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Андреевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2.1. Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  |  |  |  | процент |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | - |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности на территории Андреевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель3.1 Доля выявленных самовольно занятых земельных участков собственность на которые не разграничена | процент |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 0 |  |  |  | данные участки отсутствуют |

- Таблица 4

- к приложению 1

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по муниципальному образованию «Андреевское сельское поселение»

| № п/п | Номер и наименование показателя, наименование муниципального образования |  | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |
| Муниципальная программа Андреевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Проведение сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования, да/нет | да |  |  | да |  |  | да |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 2. Проведение экологических субботников, да/нет |  |  | да |  |  | да |  |  | да |  |  | - |  |  |  |
| 3 | Показатель 3. Увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений, м2 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  | - |  |  |  |
| 4 | Показатель 4. Увеличение площади, на которой проводится противоклещевая обработка., га |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  | - |  |  |  |
| 5 | Показатель 5. Количество рекультивированных или ликвидированных свалок и мест захламления ТБО, единиц |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | - |  |  |  |

<1>  Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица №5

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий,мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2022 году

| 0.5 | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Х | Х | 0.9 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1. ««Охрана окружающей среды в Андреевском сельском поселении» | Х | Х | 0.9 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по снижению загрязнения атмосферного воздуха» | Х | Х | 0.9 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. «Улучшение санитарно-экологического состояния территории Андреевского сельского поселения – проведение мероприятий по озеленению и уборке территории» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.3 ««Развитие материальной базы Андреевского сельского поселения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами»» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |

| Основное мероприятие 1.3 «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды, проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.4 «Организация детско-юношеского экологического движения» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Андреевского сельского поселения» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| «Основное мероприятие 2.1. проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2.«Мероприятия по отлову безнадзорных животных на территории Андреевского сельского поселения» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |

Таблица №6

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Андреевского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  в 2022 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов <1> (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | местный бюджет | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> В соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями.

Таблица 7

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Андреевского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий подпрограмм,  приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном 2022 году

| № п/п | Наименование муниципального образования Андреевского сельского поселения (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов <1> (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % |  |  | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |
| Субсидия ( иной межбюджетный трансферт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |

<1> В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 « Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для  софинансирования расходных обязательств, возникающих при ваыполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Таблица № 8

к приложению 1

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2022 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 5 | 5 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 5 | 5 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица № 9

к приложению 1

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2022 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 5 | 5 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 5 | 5 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |