РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНДРЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 декабря  2023 г.                                                                          № 30

ст. Андреевская

Об утверждении плана реализации муниципальной программы

Андреевского сельского поселения «Энергоэффективность

и развитие энергетики» на 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 № 20  «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андреевского сельского поселения»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2024 год (далее – план реализации) согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Андреевского сельского поселения                        А.В.Лондарь

распоряжение вносит

Сектор экономики и финансов

5-58-18

Приложение

к распоряжению

Администрации

Андреевского

сельского поселения

от 28.12.2023г. № 30

План реализации муниципальной программы

Андреевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2024 год

| Номер и наименование<4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 « Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Андреевском сельском поселении» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | Сокращение в сопоставимых условиях расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг; Увеличение доли объёма энергетических ресурсов, расчёт за которые осуществляется по приборам учёта. | весь период | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение в бюджетной сфере Андреевского сельского поселения замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе светодиодные» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | уменьшение потребления энергоресурсов | весь период | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1. 2 «Выполнение комплекса мер по энергосбережению» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | уменьшение потребления энергоресурсов | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие подпрограммы 1 | Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В. Лондарь | Сокращение в сопоставимых условиях расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг; Увеличение доли объёма энергетических ресурсов, расчёт за которые осуществляется по приборам учёта. | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В. Лондарь | Сокращение в сопоставимых условиях расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг; Увеличение доли объёма энергетических ресурсов, расчёт за которые осуществляется по приборам учёта. | весь период | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |