РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНДРЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10.10.2024 г.                                                                                             № 45

ст.Андреевская

Об утверждении отчета об исполнении  плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2024 год

по итогам 9 месяцев 2024 года

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 № 27 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018  года  № 85    «Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2024 год по результатам за 9 месяцев 2024 года, согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава  Администрации

Андреевского сельского поселения:                                                 А.В.Лондарь

Пприложение

к распоряжению Администрации

Андреевского сельского поселения

от 10.10.2024г № 45

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»  отчетный период 2024 г. по итогам 9 месяцев 2024 года

(тыс. рублей)

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Андреевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение в бюджетной сфере Андреевского сельского поселения замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе светодиодные» | Ст. инспектор тпо вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2024 года | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | - |
| 2 | Мероприятие 1. 2 «Выполнение комплекса мер по энергосбережению | Ст. инспектор тпо вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | уменьшение потребления энергоресурсов. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное мероприятие | Глава Админситрации Андреевского сельского поселения А.В. Лондарь | Сокращение в сопоставимых условиях расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг. | х | 31.12.2024 | х | х | х | х |
|  | Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В. Лондарь |  | х | 31.12.2024 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | - |

<1> По строке «Мероприятие» ,  «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Дубовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы .

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ , приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2024 год по итогам 9 месяцев 2024года

Муниципальная программа Андреевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» утверждена постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 № 85 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Андреевское сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году в местном  бюджете предусмотрено 3,0 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. Реализация мероприятий запланирована на  4 квартал 2024 года. По состоянию на 01.10.2024 бюджетные обязательства не приняты.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 «Энергосбережение  и повышение энергоэффективности в Андреевском сельском поселении».

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения  от 12.02.2018 № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андреевского сельского поселения» распоряжением Администрации Андреевского сельского поселения от 28.12.2023 № 30 утвержден план реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2024 год.

На реализацию двух основных мероприятий подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Андреевском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) в местном  бюджете предусмотрено 3,0 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. Реализация мероприятий запланирована на  4 квартал 2024 года.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 9 месяцев 2024 года  достигнуты промежуточные результаты:

реализуются мероприятия по уменьшению потребления энергоресурсов.

Контрольное событие по уменьшению потребления энергоресурсов  для нужд Администрации Андреевского сельского поселения не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2024 год по итогам 9 месяцев 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.