РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНДРЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10.10.2024                                                                                      №40

ст. Андреевская

Об утверждении отчета об исполнении  плана реализации

муниципальной программы Андреевского сельского поселения

« Развитие транспортной системы на 2024 год

по итогам 9 месяцев 2024 года

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 № 27 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении  плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения « Развитие транспортной системы» утвержденной постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018  № 84 « Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие развитие транспортной системы », на 2024 год по результатам за 9 месяцев 2024 года, согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава  Администрации

Андреевского сельского поселения                            А.В.Лондарь

Приложение

к распоряжению Администрации

Андреевского сельского поселения

от 10.10.2024г № 40

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

отчетный период: на 2024 по  итогам 9 месяцев 2024 года

(тыс. рублей)

| № п/п | Номер и наименование <4> |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации , наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Андреевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» |  | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | выполнены работы по содержанию внутрипоселковых автомобильных . дорог по м/к от 05.12.2023 №31 (ИП Тыняный М.В.), заключен договор по скашивание травы на обочинах на сумму 23,4 тыс. руб.. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 172,3 | 172,3 | 37,8 | - |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы 1 |  | Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В. Лондарь |  | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 2 |  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Андреевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Реализация мероприятий по установке дорожных знаков |  | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | выполнены работы по установке 13 дорожных знаков и 7 стоек по контракту от 10.04.2024 №10 на сумму 22,1 тыс. руб. (ИП Тыняный М.В.). | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | - |
| 2.1 | Контрольное событие подпрограммы 2 |  | Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В. Лондарь |  | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В. Лондарь | - выполнение условий соглашения, заключенного между администрацией Дубовского района Ростовской области и администрацией Андреевского сельского поселения о предоставлении в 2024 году иных межбюджетных трансфертов бюджету Андреевского сельского поселения на осуществление расходов, связанных с обеспечением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений. | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Итого по муни ципальной программе: |  | Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В. Лондарь |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 194,4 | 194,4 | 59,9 | - |

<1> По строке «Мероприятие» ,  «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Дубовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы .

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ , приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2024 год по итогам 9 месяцев 2024 года

Муниципальная программа Андреевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 № 84 «Об утверждении  муниципальной программы Андреевского  сельского поселения «Развитие транспортной системы».

На реализацию муниципальной программы в 2024 году в местном  бюджете предусмотрено 194,4 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2024  заключены 2 муниципальных контракта на содержание внутрипоселковых дорог и элементам обустройства на них.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Андреевского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Андреевского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения  от 12.02.2018 № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андреевского сельского поселения» распоряжением Администрации Андреевского сельского поселения от 28.12.2023 № 28 утвержден план реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2024 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Андреевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год предусмотрено 172,3 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2024  заключен 1 муниципальный контракт на содержание внутрипоселковых дорог на сумму 148,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 37,8 тыс. рублей, что составляет 25,4% по принятым обязательствам,   или 21,9 % к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы 1 в 2024 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение одного основного мероприятия, срок выполнения которых не наступил.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 9 месяцев 2024 года контрольное событие находится на исполнении и достигнуты промежуточные результаты:

в рамках заключенного договора на зимнее содержание дорог проводилась механизированная очистка проезжей части дорог и обочин от снега, а также противогололедная обработка дорожного полотна;

заключен договор по скашивание травы на обочинах.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Андреевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2)  на 2024 год  предусмотрено 22,1 тыс. рублей . Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2024  заключен 1 муниципальный контракт на содержание внутрипоселковых дорог (установка дорожных знаков) на сумму 22,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 22,1 тыс. рублей, что составляет 100% по принятым обязательствам,   или 100 % к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия, которое выполнено своевременно.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 9 месяцев 2024 года достигнуты результаты:

Были установлены 13 недостающих дорожных знаков и 7 стоек.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2024 год по итогам 9 месяцев 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы , либо несоблюдения сроков их исполнения.