РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНДРЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2024 г.                                                                                          № 157

ст. Андреевская

О внесении изменений в постановление Администрации

Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 года № 85

«Об утверждении муниципальной программы

# Андреевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

В соответствии с постановлениями Администрации Андреевского сельского поселения от 01.08.2023 № 123 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андреевского сельского поселения» и от 15.10.2018 № 69 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Андреевского сельского поселения» Администрация Андреевского сельского поселения постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 № 85 «Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Андреевского сельского поселения                            А.В. Лондарь

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов,

5-58-18

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Андреевского сельского поселения

от 27.12.2024 № 157

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление

Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 № 85 «Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

- Приложение 1 к постановлению Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 № 85 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1

к постановлению

Администрации Андреевского

сельского поселения

от 17.10.2018 № 85

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Андреевского сельского поселения «Энергоэффективность

и развитие энергетики»

I. Стратегические приоритеты в сфере

реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

1. Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

Муниципальная программа Андреевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере энергосбережения и энергетики.

Наблюдается высокий уровень износа сетей теплоснабжения, электрических и газовых сетей. Требуется выполнение работ по замене, модернизации, внедрение новых энергосберегающих технологий.

Значительное содействие в данном направлении может оказать реализация энергосберегающих мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики».

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики Андреевского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами в сфере энергосбережения Андреевского сельского поселения являются: повышение качества жизни населения путем улучшения экологической ситуации в Андреевском сельском поселении за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основными приоритетами в сфере энергетики Андреевского сельского поселения является снижение степени износа и технологической отсталости инженерно-энергетической инфраструктуры, в частности, сетей газоснабжения и электроснабжения, реализация инвестиционных программ электросетевых организаций, повышение доступности электроэнергии для организаций на всей территории Андреевского сельского поселения.

Целями муниципальной программы являются:

стимулирование энергосбережения, обеспечивающее, в том числе снижение объемов потребления тепловой энергии, потребленной муниципальными учреждениями к 2030 году не менее чем на 10 процентов в сравнении с 2019 годом.

развитие энергетической инфраструктуры, обеспечивающее рост перспективной потребности в электроэнергии к 2030 году на 10 процентов к 2019 году, увеличение количества потребителей природного газа (количество квартир, домовладений) к 2030 году на 30 процентов к газифицированным в 2023 году квартирам, домовладениям, и установленной мощности объектов электроэнергетики, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии к 2030 году не менее чем на 15 процентов к 2023 году.

3. Сведения о взаимосвязи

со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Российской Федерации, Ростовской области

Цели и задачи государственной политики в сфере энергоэффективности и развитии промышленности и энергетики отражены в следующих стратегических документах:

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 09.09.2023 № 1473 «Об утверждении комплексной государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 321 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие энергетики»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.08.2021 № 2290-р «Об утверждении Концепции по развитию производства и  использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 328 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 № 1523-р «Об Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 г.»;

постановление Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года»;

постановление Правительства Ростовской области от 29.11.2018 № 760 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики».

4. Задачи муниципального

управления, способы их эффективного

решения в сфере реализации муниципальной программы

В целях достижения установленных приоритетов и целей муниципальной политики в области энергоэффективности и энергетики муниципальной программой определены следующие основные задачи:

повышение надежности электрических сетей и увеличение уровня освещенности улично-дорожной сети;

увеличение количества потребителей природного газа (количество квартир, домовладений);

оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Андреевского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Андреевского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Срок реализации муниципальной программы | – | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.3. | Цели муниципальной программы | – | развитие энергетической инфраструктуры, обеспечивающее рост перспективной потребности в электроэнергии к 2030 году на 10 процентов к 2019 году, увеличение количества потребителей природного газа (количество квартир, домовладений) к 2030 году на 30 процентов к газифицированным в 2023 году квартирам, домовладениям, и установленной мощности объектов электроэнергетики, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии к 2030 году не менее чем на 15 процентов к 2023 году; стимулирование энергосбережения, обеспечивающее, в том числе снижение объемов потребления тепловой энергии, потребленной муниципальными учреждениями к 2030 году не менее чем на 10 процентов в сравнении с 2019 годом |
| 1.4. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | 20,4 тыс. рублей, в том числе: этап I – 11,4 тыс. рублей; этап II – 9,0 тыс. рублей |
| 1.5. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации, Ростовской области | – | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации, Ростовской области отсутствует. |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица изме- рения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информа- ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 год справочно |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 58 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «развитие энергетической инфраструктуры, обеспечивающее рост перспективной потребности в электроэнергии к 2030 году на 10 процентов к 2019 году, увеличение количества потребителей природного газа (количество квартир, домовладений) к 2030 году на 30 процентов к газифицированным в 2023 году квартирам, домовладениям, и установленной мощности объектов электроэнергетики, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии к 2030 году не менее чем на 15 процентов к 2023 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Перспективная потребность в электроэнергии | МП | возрастание | тыс.киловатт*часов | ведомст- венный | 20,25 | 2023 | 20,71 | 20,78 | 20,80 | 20,91 | Стратегия социально-экономического развития Андреевского сельского поселения на период до 2030 года (утверждена постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 30.12.2021 № 189); | Администрация Андреевского сельского поселения | – | отсутствует |
| 1.2. | Газификация потребителей природным газом (количество квартир, домовладений) | МП | возрастание | единица | ведомст- венный | 20 | 2023 | 22 | 23 | 25 | 26 | Стратегия социально-экономического развития Андреевского сельского поселения на период до 2030 года (утверждена постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 30.12.2021 № 189) | Администрация Андреевского сельского поселения | – | отсутствует |
| 2. Цель муниципальной программы «Стимулирование энергосбережения, обеспечивающее, в том числе снижение объемов потребления тепловой энергии, потребленной муниципальными учреждениями к 2030 году не менее чем на 10 процентов в сравнении с 2019 годом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем тепловой энергии, потребленной муниципальными учреждениями Андреевского сельского поселения | МП | убывание | тыс. гигакало- рий | ведомст- венный | 847 603,5 | 2023 | 822 366,1* | 810 030,6* | 797 880,2* | 751 073,8* | Стратегия социально-экономического развития Андреевского сельского поселения на период до 2030 года (утверждена постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 30.12.2021 № 189) | Администрация Андреевского сельского поселения | – | отсутствует |

### * Показатель будет уточняться по итогам мониторинга в 2025 году.

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| ### № ### п/п | ### Задачи структурного элемента | ### Краткое описание ожидаемых эффектов ### от реализации задачи структурного элемента | ### Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| 1.1 Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Андреевском сельском поселении» ### Ответственный за реализацию: Администрация Андреевского сельского поселения ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 1.1.1. | ### Задача 1. Обеспечена оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды муниципальных учреждений | обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | объем тепловой энергии, потребленной муниципальными учреждениями Андреевского сельского поселения |
| ### 1.1.2 | ### Задача 2. Увеличено количество муниципальных учреждений, в которых реализуются мероприятия программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ### повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | объем тепловой энергии, потребленной муниципальными учреждениями Андреевского сельского поселения |

### 4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| ### № ### п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 г. | ### 2026 г. | ### 2027 г. | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Муниципальная программа Андреевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», (всего), в том числе: | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
|  | местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
| 2. | ### Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Андреевском сельском поселении» (всего), в том числе: | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
|  | Местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |

етики»

### III. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий

### «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Андреевском сельском поселении»

- Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Андреевском сельском поселении» | – | Администрация Андреевского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Андреевского сельского поселения | – | Муниципальная программа Андреевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информа- ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 год справочно |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель. Доля муниципальных учреждений, в которых расчеты за потребление энергетических ресурсов и воды осуществляются на основании показаний приборов учета, от общего количества муниципальных учреждений на территории Андреевского сельского поселения (имеющих техническую возможность их установки) | возрастание | МП | единиц | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Андреевского сельского поселения | отсутствует |
| 2.Задача комплекса процессных мероприятий « Увеличено количество муниципальных учреждений, в которых реализуются мероприятия программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество муниципальных учреждений, сотрудники которых проинформированы об энергосберегающих мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности | возрастание | МП | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация Андреевского сельского поселения | отсутствует |

* Значение показателей будет уточняться в 2025 году.

** Значение будет уточнятся в 2026 году.

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

2.1. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025-2027 году

| № п/п | Показатель комплекса процессных мероприятий | Уровень пока-зателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля муниципальных учреждений, в которых расчеты за потребление энергетических ресурсов осуществляются на основании показаний приборов учета, от общего количества муниципальных учреждений на территории Андреевского сельского поселения (имеющих техническую возможность их установки) | МП | единиц | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 |
| 1.2 | Количество муниципальных учреждений, в которых расчеты за потребление энергетических ресурсов и воды осуществляются на основании показаний приборов учета (имеющих техническую возможность их установки) | МП | единиц | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2.Задача комплекса процессных мероприятий « Увеличено количество муниципальных учреждений, в которых реализуются мероприятия программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество муниципальных учреждений, сотрудники которых проинформированы об энергосберегающих мероприятиях и о способах энергосбережения и повыше-ния энергетической эффективности | МП | единиц | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) 1. ### Установлены/заменены приборы учета потребляемых энергоресурсов | приобретение товаров, работ и услуг | ### получение фактических значений для расчетов бюджетных учреждений ### за потребляемые объемы энергетических ресурсов ### и воды | ### единиц | ### 1 | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 2 |
| 2.Задача комплекса процессных мероприятий « Увеличено количество муниципальных учреждений, в которых реализуются мероприятия программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Мероприятие (результат) 2. Приобретено энергосберегающее оборудование и материалы | приобретение товаров, работ и услуг | ### повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | ### единиц | ### 0 | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |

### 4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | ### Наименование комплекса процессных ### мероприятий, мероприятия (результата), ### источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной ### классификации расходов | ### Объем расходов ### по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий ### «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Андреевском сельском поселении» (всего), в том числе: | ### Х | ### 3,0 | ### 3,0 | ### 3,0 | ### 9,0 |
|  | местный бюджет |  | ### 3,0 | ### 3,0 | ### 3,0 | ### 9,0 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1 ### «Установлены/заменены приборы учета потребляемых энергоресурсов» (всего), в том числе: | Х | 2,0 | ### 1,0 | ### 1,0 | 4,0 |
|  | местный бюджет | 951 0104 11 4 01 28190 240 | 2,0 | ### 1,0* | ### 1,0* | 4,0 |
| 3 | ### Мероприятие (результат) 2. «Приобретено энергосберегающее оборудование и материалы» (всего), в том числе: |  | 1,0* | ### 2,0 | ### 2,0 | 5,0 |
|  | местный бюджет | 951 0104 11 4 01 28190 240 | 1,0* | ### 2,0 | ### 2,0 | 5,0 |

* Объем финансирования уточняется при плановом годе реализации мероприятий.

### 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1.Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ### Мероприятие (результат) 1 «Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов» | Х | Администрация Андреевского сельского поселения (Бударина И.А., старший инспектор ЖКХ) | информация | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1 «Заключение контракта» | 29 марта 2025 г. | Администрация Андреевского сельского поселения (Бударина И.А., старший инспектор ЖКХ, Газимагомедова Э.Б. специалист 1 категории сектора экономики и финансов) | контракт | Х |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2 «Выполнение работ по установке/замене приборов учета потребляемых энергоресурсов» | 28 июня 2025 г. | Администрация Андреевского сельского поселения (Бударина И.А., старший инспектор ЖКХ) | акт выполненных работ | Х |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3 «Приемка завершенных работ» | 30 сентября 2025 г. | Администрация Андреевского сельского поселения (Бударина И.А., старший инспектор ЖКХ) | акт приемки выполненных работ | Х |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4 «Перечисление бюджетных средств» | 27 декабря 2025 г. | Администрация Андреевского сельского поселения (Глущенко А.Н. гл. специалист по бухгалтерскому учету) | платежное поручение | Х |
| 1.6 | Контрольная точка 1.5 «Заключение контракта» | 30 марта 2026 г. | Администрация Андреевского сельского поселения (Бударина И.А., старший инспектор ЖКХ, Газимагомедова Э.Б. специалист 1 категории сектора экономики и финансов) | контракт | Х |
| 1.7 | Контрольная точка 1.6 «Выполнение работ по установке/замене приборов учета потребляемых энергоресурсов» | 29 июня 2026 г. | Администрация Андреевского сельского поселения (Бударина И.А., старший инспектор ЖКХ) | акт выполненных работ | Х |
| 1.8 | Контрольная точка 1.7 «Приемка завершенных работ» | 30 сентября 2026 г. | Администрация Андреевского сельского поселения (Бударина И.А., старший инспектор ЖКХ) | акт приемки выполненных работ | Х |
| 1.9 | Контрольная точка 1.8 «Перечисление бюджетных средств» | 28 декабря 2026 г. | Администрация Андреевского сельского поселения (Глущенко А.Н. гл. специалист по бухгалтерскому учету) | платежное поручение | Х |
| 1.10 | Контрольная точка 1.9 «Заключение контракта» | 28 марта 2027 г. | Администрация Андреевского сельского поселения (Бударина И.А., старший инспектор ЖКХ, Газимагомедова Э.Б. специалист 1 категории сектора экономики и финансов) | контракт | Х |
| 1.11 | Контрольная точка 1.10 «Выполнение работ по установке/замене приборов учета потребляемых энергоресурсов» | 30 июня 2027 г. | Администрация Андреевского сельского поселения (Бударина И.А., старший инспектор ЖКХ) | акт выполненных работ | Х |
| .1.12 | Контрольная точка 1.11 «Приемка завершенных работ» | 29 сентября 2027 г. | Администрация Андреевского сельского поселения (Бударина И.А., старший инспектор ЖКХ) | акт приемки выполненных работ | Х |
| 1.13 | Контрольная точка 1.12 «Перечисление бюджетных средств» | 29 декабря 2027 г. | Администрация Андреевского сельского поселения (Глущенко А.Н. гл. специалист по бухгалтерскому учету) | платежное поручение | Х |
| 2.Задача комплекса процессных мероприятий « Увеличено количество муниципальных учреждений, в которых реализуются мероприятия программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2. «Приобретено энергосберегающее оборудование и материалы» | Х | Администрация Андреевского сельского поселения (Бударина И.А., старший инспектор ЖКХ) | информация | информационная система отсутствует |
| 2.2 | Контрольная точка 2.1 «Заключение контракта» | 30 июня 2025 г. | Администрация Андреевского сельского поселения (Бударина И.А., старший инспектор ЖКХ, Газимагомедова Э.Б. специалист 1 категории сектора экономики и финансов) | контракт | Х |
| 2.3 | Контрольная точка 2.2 «Поставка товара» | 30 сентября 2025 г. | Администрация Андреевского сельского поселения (Глущенко А.Н. гл. специалист по бухгалтерскому учету) | товарная накладная | Х |
| 2.4 | Контрольная точка 2.3 «Перечисление бюджетных средств» | 19 декабря 2025 г. | Администрация Андреевского сельского поселения (Глущенко А.Н. гл. специалист по бухгалтерскому учету) | платежное поручение | Х |
| 2.5 | Контрольная точка 2.4 «Заключение контракта» | 30 июня 2026 г. | Администрация Андреевского сельского поселения (Бударина И.А., старший инспектор ЖКХ, Газимагомедова Э.Б. специалист 1 категории сектора экономики и финансов) | контракт | Х |
| 2.6 | Контрольная точка 2.5 «Поставка товара» | 30 сентября 2026 г. | Администрация Андреевского сельского поселения (Глущенко А.Н. гл. специалист по бухгалтерскому учету) | товарная накладная | Х |
| 2.7 | Контрольная точка 2.6 «Перечисление бюджетных средств» | 20 декабря 2026 г. | Администрация Андреевского сельского поселения (Глущенко А.Н. гл. специалист по бухгалтерскому учету) | платежное поручение | Х |
| 2.8 | Контрольная точка 2.7 «Заключение контракта» | 26 июня 2027 г. | Администрация Андреевского сельского поселения (Бударина И.А., старший инспектор ЖКХ, Газимагомедова Э.Б. специалист 1 категории сектора экономики и финансов) | контракт | Х |
| 2.9 | Контрольная точка 2.8 «Поставка товара» | 25 сентября 2027 г. | Администрация Андреевского сельского поселения (Глущенко А.Н. гл. специалист по бухгалтерскому учету) | товарная накладная | Х |
| 2.10 | Контрольная точка 2.9 «Перечисление бюджетных средств» | 21 декабря 2027г. | Администрация Андреевского сельского поселения (Глущенко А.Н. гл. специалист по бухгалтерскому учету) | платежное поручение | Х |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.