Администрация Андреевского сельского поселения

|  | УТВЕРЖДАЮ Глава Андреевского сельского поселения ____________________С.А.Мишин |
| --- | --- |
|  | «___»_______________2011 года |

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

## ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения муниципального контракта на капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Школьная

в ст. Андреевская Дубовского района Ростовской области.

ст. Андреевская

2011 год

СОДЕРЖАНИЕ

| ЧАСТЬ I. АУКЦИОН |  |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1.1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА |  |
| РАЗДЕЛ 1.2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА |  |
| РАЗДЕЛ 1.3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА |  |
| ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |
| ЧАСТЬ III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА |  |

ЧАСТЬ I. ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

РАЗДЕЛ 1.1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. Общие сведения

1.1. Законодательное регулирование

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Муниципальный заказчик

Муниципальный заказчик (далее – Заказчик), указанный в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме, проводит открытый аукцион в электронной форме (далее – аукцион), предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

1.3. Предмет аукциона. Место и сроки выполнения работ

1.3.1. Заказчик приглашает всех заинтересованных лиц подать заявки на участие в аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте муниципального  контракта (часть III).

1.3.2. Победитель аукциона должен будет выполнить работы, в течение периода, указанного в Информационной карте аукциона.

1.3.3. Финансирование муниципального контракта осуществляется за счет средств, источник которых указан в Информационной карте аукциона.

1.3.4. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота)  указана в Информационной карте аукциона.

1.4. Требования к участникам размещения заказа

1.4.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое или физическое лицо, претендующее на заключение муниципального контракта по результатам аукциона, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности и территориального расположения, за исключением случаев, предусмотренных в Информационной карте аукциона.

Для участия в аукционе участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в аукционе.

1.4.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

- требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

- требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе;

- требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты заказа

1.5.1. Финансирование выполнения работ по муниципальному контракту, заключенному по результатам аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона.

1.5.2. Оплата заказа производится в порядке, предусмотренном в Информационной карте аукциона и проекте муниципального контракта.

1.6. Приемлемость работ

Все работы, выполняемые в рамках заключенного по результатам аукциона муниципального контракта, могут происходить из Российской Федерации или любого другого государства, за исключением работ, в отношении которых Правительством Российской Федерации установлены запреты или ограничения.

Участник размещения заказа вправе привлечь к исполнению муниципального контракта субподрядчиков (субпоставщиков) в случае, если это допускается в Информационной карте аукциона в объеме, предусмотренном в Информационной карте аукциона.

1.7. Правовое регулирование

1.7.1. Проведение аукциона регулируется положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного  кодекса    Российской Федерации,   Федерального    закона   от   21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – закон № 94-ФЗ), иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с размещением заказов, постановлениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов для государственных нужд.

1.7.2. В части, прямо не урегулированной действующим законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей  документацией об аукционе.

1.8. Расходы на участие в аукционе

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявок на участие в аукционе, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.

1.9. Отказ от проведения аукциона

Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Заказчик в течение 1 дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона размещает такое извещение на электронной площадке. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня со дня размещения извещения об отказе от проведения аукциона прекращает осуществленное блокирование операций по счету участников размещения заказа для проведения операций по обеспечению участия в аукционе в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.

2. Документация об аукционе

2.1. Содержание  документации об аукционе

2.1.1.  Документация об аукционе включает в себя следующие разделы:

Часть I. Аукцион

Раздел 1.1. Общие условия проведения аукциона

Раздел 1.2. Информационная карта аукциона

Раздел 1.3. Образцы форм для заполнения участниками размещения заказа

Часть II. Техническая часть

Часть III. Проект муниципального контракта

2.1.2. Предполагается, что участник размещения заказа изучит всю документацию об аукционе, включая изменения, дополнения, разъяснения к документации об аукционе, принятые Заказчиком.

Неполное предоставление документов, запрашиваемых в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе.

Заказчик не несет ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона и в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

2.1.3. Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в извещении о проведении аукциона.

2.2. Разъяснение документации об аукционе

2.2.1. Участники размещения заказа вправе направить на адрес электронной площадки запрос о разъяснении положений документации об аукционе. При этом участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об аукционе,  в отношении одного аукциона.

2.2.2. Заказчик в течение двух дней со дня поступления запроса от оператора электронной площадки отвечает на запрос, если он поступил не позднее, чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок.

2.3. Дополнения и изменения в документацию об аукционе

2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее,  чем за пять дней до  даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня со дня принятия такого решения заказчик размещает такое изменение  на электронной площадке. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в документацию об аукционе до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем 15 дней.

3. Подготовка заявок на участие в аукционе

3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

3.1.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция  должны быть написаны на русском языке.

3.2. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе

3.2.1. Первая часть заявки должна содержать согласие участника размещения заказа на выполнение работ, соответствующих требованиям документации об аукционе, на условиях предусмотренных документацией об  аукционе.

3.2.2.  при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное пунктом 3.2.1 аукционной документации, в том числе означающее согласие на использование товара, указание, на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие, предусмотренное пунктом 3.2.1  аукционной документации, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак.

б) согласие, предусмотренное пунктом 3.2.2 аукционной документации, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предполагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

3.2.3. Может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное содержание товара, на поставку которого размещается заказ.

3.2.4. Вторая часть заявки должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме, и такие требования предусмотрены в аукционной документации;

3) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в случае, если такое требование установлено заказчиком в аукционной документации;

4) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства (за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство) при условии, что заказчиком, установлено требование, предусмотренное частью 2.1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и такое требование установлено заказчиком в аукционной документации (данное требование относится только к аукционам на строительство и капитальный ремонт свыше 50 млн. руб.);

5) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено в аукционной документации;

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

3.2.5. Требовать от участника размещения заказа иные документы и сведения, за исключением предусмотренных п. 3.2.1 -3.2.4 документов и сведений, не допускается.

3.2.6. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

Заявка на участие в аукционе направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую часть заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

3.2.7. Отсутствие или неполное представление документов, указанных в пункте 3.2.1-3.2.4, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе.

3.3. Участие в аукционе

3.3.1.  Поступление указанной в п. 3.2.1-3.2.4 заявки является поручением о блокировании операций по счету такого участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

3.3.2. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе участника размещения заказа, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

3.3.3. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота).

3.3.4. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику размещения заказа в случае:

1) предоставления заявки на участие в открытом аукционе с нарушением требований, предусмотренных частью 2 статьи 41.2 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

2) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с настоящим Федеральным законом;

3) подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в открытом аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны. В этом случае такому участнику возвращаются все заявки на участие в открытом аукционе, поданные в отношении данного лота;

4) получения заявки на участие в открытом аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок;

5) получения заявки на участие в открытом аукционе от участника размещения заказа с нарушением положений части 13 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

3.3.5. Одновременно с возвратом заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с п. 3.3.4 оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, об основаниях такого возврата с указанием положений настоящего Федерального закона, которые были нарушены.

3.3.6. Возврат заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме оператором электронной площадки по основаниям, не предусмотренным п. 3.1.4., не допускается.

3.3.7. В течение одного рабочего дня со дня возврата заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме оператор электронной площадки прекращает осуществленное при получении указанной заявки в соответствии с п. 3.3.2. блокирование операций по счету участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств.

3.3.7. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, оператор электронной площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган предусмотренную п. 3.2.1.  первую часть заявки на участие в открытом аукционе.

3.3.8. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с п. 1.4.10 блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

3.3.9. Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность данных об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, и конфиденциальность сведений до размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме.

3.3.10. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных настоящей главой.

3.3.11. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся.

3.3.12. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка, оператор электронной площадки в срок, установленный п. 3.3.7., направляет обе части заявки заказчику, в уполномоченный орган. В этом случае требования части 8 статьи 41.2 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» не применяются. Заявка рассматривается в порядке, установленном статьями 41.9 и 41.11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». В случае если заявка соответствует требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, заказчик в течение четырех дней со дня принятия решения о соответствии заявки требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе, направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемый к документации об открытом аукционе, без подписи заказчика. Заключение контракта с участником размещения заказа, подавшим единственную заявку на участие в открытом аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». При этом государственный или муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене контракта, согласованной с подавшим заявку участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола открытого аукциона в электронной форме о признании открытого аукциона несостоявшимся. Участник размещения заказа, подавший заявку, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

3.4. Форма аукционного предложения по цене контракта

3.4.1. Участник аукциона делает предложение по цене муниципального контракта непосредственно во время процедуры аукциона в соответствии с начальной (максимальной) ценой муниципального контракта (ценой лота) и «шагом аукциона».

3.5. Предложения участников аукциона по цене контракта

3.5.1. Участник размещения заказа должен указывать цены работ в соответствии с условиями процедуры проведения аукциона.

3.6. Валюта, используемая для подачи предложения о цене муниципального контракта

Цены на аукционе должны быть выражены в валюте муниципального контракта, которая указана в Информационной карте аукциона.

3.7. Правила документооборота при проведении электронных аукционов

Документооборот между Заказчиком и участником размещения заказа осуществляется через электронную площадку.

Обмен всеми документами и сведениями, связанными с проведением аукциона, осуществляется в форме электронного документооборота.

Документы и сведения, направляемые в форме электронного документа при проведении аукциона, а также на этапе заключения контракта, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени организации, направляющей такие документы и сведения.

4. Подача заявки на участие в аукционе

4.1. Срок получения заявок на участие в аукционе

4.1.1. Заявки на участие в аукционе должны быть получены оператором электронной площадки, на которой проводится аукцион не позднее  даты указанной в Информационной карте аукциона.

4.2. Изменения и отзыв  заявок на участие в аукционе

4.2.1. Изменение участником размещения заказа своей заявки на участие в аукционе после подачи ее оператору не допускается.

4.2.2. Участники размещения заказа вправе отозвать свои заявки после их подачи в любой день до начала процедуры рассмотрения первых частей заявок.

Любой участник аукциона, за исключением тех, заявкам которых присвоены первые три порядковых номера, имеет право отозвать свою заявку на участие в аукционе после размещения протокола подведения итогов аукциона, направив соответствующее уведомление оператору электронной площадки.

5. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям  документации об аукционе

5.1. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок  на участие в аукционе,  оператор электронной площадки направляет Заказчику первые части заявок на участие в аукционе. Единая комиссия по размещению заказов проверяет первые части заявок на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе. Срок рассмотрения первых частей заявок не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок.

На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе единой комиссией по размещению заказов принимается решение:

а) о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа (о признании Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона);

б) об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, единой комиссией по размещению заказов оформляется протокол рассмотрения заявок о допуске или отказе в допуске участников размещения заказа с обоснованием причины отказа.

5.2. В случае  если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе,  принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на  участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, такой аукцион признается несостоявшимся.

5.3. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, признан участником, оператор электронной площадки направляет Заказчику вторую часть заявки на участие в аукционе.

Единая комиссия по размещению заказов рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, а также документы, направленные Заказчику оператором электронной площадки в соответствии с частью 20 статьи 41.10 закона № 94-ФЗ, на соответствие их требованиям, установленным документацией об  аукционе.

В случае если принято решение о соответствии участника аукциона указанным требованиям, то порядок заключения муниципального контракта осуществляется в соответствии с ч. 3-8, 11, 12, 17-19 ст. 41.12 Закона № 94-ФЗ. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона, либо по цене согласованной с Заказчиком, но не выше начальной (максимальной) цены контракта.

Срок рассмотрения вторых частей заявки (в случае, если аукцион признан несостоявшимся  и только один участник размещения заказа,  подавший заявку на участие в аукционе признан участником аукциона) – в течение 3-х дней с момента поступления от оператора электронной площадки  второй части заявки.

5.4. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям  документации об аукционе

Срок рассмотрения единой комиссией по размещению заказов вторых частей заявок не может превышать 6 дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона.

Единая комиссия по размещению заказов рассматривает поступившие от оператора электронной площадки вторые части заявок до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям документацией об аукционе.

В случае принятия решения о соответствии пяти заявок, а также о соответствии более одной, но менее пяти заявок, единая комиссия по размещению заказов оформляет протокол подведения итогов электронного аукциона, который подписывается в день окончания рассмотрения вторых частей заявок, и размещается Заказчиком в течение дня, следующего за днем подписания.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и наличие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, единая комиссия по размещению заказов обязан отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

6. Проведение аукциона

6.1. Аукцион проводится на электронной площадке в день указанный в извещении о проведении аукциона и информационной карте. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

6.2. Аукцион проводится путём снижения начальной (максимальной) цены контракта (за исключением случая, если при проведении аукциона цена контракта снижена до нуля, то аукцион проводится путем повышения цены контракта на величину в пределах «шага аукциона»).

6.3. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта.

6.4. При проведении процедуры аукциона участники аукциона подают предложения о цене муниципального контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения  о цене муниципального контракта на величину в пределах «шага аукциона».

6.5. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене муниципального контракта с учетом следующих требований:

1) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене муниципального контракта, равное предложению или большее чем предложение о цене муниципального контракта, которые поданы таким участником аукциона ранее, а также предложение о цене муниципального контракта, равное нулю;

2) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене муниципального контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене муниципального контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";

При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников аукциона о цене муниципального контракта, составляющее десять минут от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене муниципального контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене муниципального контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене муниципального контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или текущего минимального предложения о цене муниципального контракта на аукционе. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене муниципального контракта не поступило, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

6.6. В случае если была предложена цена муниципального контракта, равная цене, предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене муниципального контракта, поступившее ранее других предложений.

6.7. В случае если в течение 10 минут после начала проведения аукциона ни один из участников аукциона не подал предложение о цене муниципального контракта, предусматривающее снижение текущего минимального предложения о цене муниципального контракта на величину в пределах «шага аукциона», аукцион признается несостоявшимся.

6.8. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола оператор электронной площадки обязан направить заказчику такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных участниками  аукциона, предложения, о цене муниципального контракта которых при ранжировании получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе, поданных такими участниками аукциона, а также документы участников и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в реестре участников размещения заказа. В течение этого же срока оператор электронной площадки обязан направить также уведомление указанным участникам аукциона.

6.9. Любой участник аукциона после размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов аукциона. Оператор электронной площадки обязан предоставить такому участнику соответствующие разъяснения.

7. Контакты участников размещения заказа с Заказчиком

При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика с участниками размещения заказа напрямую либо косвенно ставящие конкретного участника размещения заказа в более выгодное положение по отношению к другим участникам аукциона не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8. Заключение муниципального контракта по итогам аукциона

8.1. Заключение муниципального контракта

8.1.1. По результатам аукциона муниципальный контракт заключается с победителем аукциона или с иным участником аукциона,  заявка которого в соответствии с  Законом №94-ФЗ признана соответствующей требованиям установленным документацией об аукционе.

8.1.2. Заказчик в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке  протокола подведения итогов аукциона направляют оператору электронной площадки без подписи Заказчика проект муниципального  контракта, который составляется путем включения цены муниципального контракта, предложенной участником аукциона, и иных сведений связанных с исполнением муниципального контракта, указанных в заявке на участие в аукционе такого участника, в проект муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

8.1.3. В течение одного часа с момента получения проекта муниципального контракта оператор электронной площадки направляет проект муниципального  контракта без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, участнику аукциона, с которым заключается муниципальный  контракт.

8.1.4. В течение пяти дней со дня получения проекта муниципального  контракта участник аукциона направляет оператору электронной площадки проект муниципального контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения муниципального  контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения муниципального  контракта или протокол разногласий.

Участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, в случае наличия разногласий по проекту муниципального контракта направляет протокол указанных разногласий, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, оператору электронной площадки. При этом участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, указывает в протоколе разногласий положения проекта муниципального  контракта, не соответствующие извещению о проведении аукциона, документации об аукционе и заявке на участие в аукционе этого участника размещения заказа, с указанием соответствующих положений данных документов. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий Заказчику.

В течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки протокола разногласий участника аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, Заказчик рассматривает данный протокол разногласий и без подписи Заказчика направляет доработанный проект муниципального  контракта оператору электронной площадки либо повторно направляет оператору электронной площадки проект муниципального  контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника аукциона, с которым заключается муниципальный  контракт.

В течение часа с момента получения документов, предусмотренных частью 4.2 ст. 41.12 закона № 94-ФЗ, оператор электронной площадки направляет такие документы без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, участнику аукциона, с которым заключается муниципальный контракт.

В течение трех дней со дня получения документов, предусмотренных частью 4.2 ст. 41.12 закона № 94-ФЗ, участник аукциона, с которым заключается муниципальный  контракт, направляет оператору электронной площадки проект муниципального контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника аукциона, а также документ об обеспечении исполнения муниципального  контракта, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, или предусмотренный частью 4.1 ст. 41.12 закона № 94-ФЗ протокол разногласий. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий Заказчику.

В случае направления в соответствии с частью 4.4 ст. 41.12 закона № 94-ФЗ оператором электронной площадки протокола разногласий Заказчик  рассматривают данные разногласия в порядке, установленном частью 4.2 ст. 41.12 закона № 94-ФЗ, в течение трех дней со дня получения такого протокола разногласий. При этом направление проекта муниципального контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника  аукциона, с которым заключается муниципальный  контракт, допускается при условии, что участник аукциона, с которым заключается муниципальный  контракт, направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4.4 ст. 41.12 закона № 94-ФЗ, не позднее, чем в течение тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в части 8 статьи 41.11 ст. 41.12 закона № 94-ФЗ.

В случаях, предусмотренных частями 4.2 и 4.4 ст. 41.12 закона № 94-ФЗ, в течение трех дней со дня получения проекта муниципального контракта участник аукциона направляет оператору электронной площадки проект муниципального  контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника аукциона, а также документ об обеспечении исполнения муниципального  контракта, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта.

8.1.5. В течение одного часа с момента получения проекта муниципального контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также документа об обеспечении исполнения муниципального контракта, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в части 8 статьи 41.11 закона № 94-ФЗ, оператор электронной площадки направляет Заказчику подписанный проект муниципального контракта и документ об обеспечении исполнения муниципального контракта.

8.1.6. Заказчик в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта муниципального контракта и, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, документа об обеспечении исполнения муниципального контракта, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, обязаны направить оператору электронной площадки муниципальный контракт, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, за исключением случая, предусмотренного частью 6.1 ст. 41.12 закона № 94-ФЗ.

8.1.7. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения муниципального контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика обязан направить подписанный муниципальный контракт участнику открытого аукциона, с которым заключается муниципальный контракт.

8.1.8. Муниципальный контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику аукциона муниципального контракта в соответствии с п.8.1.6 настоящего раздела.

8.1.9. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов аукциона.

8.1.10.  Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с иным участником аукциона по цене, предложенной таким участником аукциона.

8.1.11. Участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, признается уклонившимся от заключения муниципального или  контракта в случае, если такой участник аукциона в срок, предусмотренный частями 4, 4.4 и 4.6 ст. 41.12 закона № 94-ФЗ, не направил оператору электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект муниципального контракта или протокол разногласий в случаях, предусмотренных настоящей статьей, либо не направил подписанный электронной цифровой подписью указанного лица проект муниципального контракта по истечении тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке указанного в части 8 статьи 41.11 закона № 94-ФЗ протокола в случае, предусмотренном частью 4.4 ст. 41.12 закона № 94-ФЗ, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения муниципального контракта при условии, что Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта.

8.1.12.  В случае уклонения участника аукциона от заключения муниципального  контракта, в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике аукциона в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии со статьей 19 закона № 94-ФЗ оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8  закона № 94-ФЗ блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционе такого участника аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом открытом аукционе, перечисляет данные денежные средства Заказчику, а также списывает со счета такого участника открытого аукциона денежные средства в качестве платы за участие в аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

8.2. Признание участника аукциона уклонившимся от заключения контракта

Победитель признается уклонившимся от заключения муниципального контракта, если им в установленный срок не был представлен подписанный (ЭЦП) проект муниципального контракта и документ об обеспечении муниципального контракта оператору электронной площадки.

При этом удержание обеспечения заявки с такого участника возможно только после внесения его в реестр недобросовестных поставщиков.

В случае уклонения победителя аукциона от заключения муниципального контракта,  участник аукциона, порядковый номер которого следует за победителем аукциона, обязан заключить муниципальный контракт с Заказчиком.

В случае если от подписания муниципального контракта уклонились все пять участников, указанные в протоколе подведения итогов электронного аукциона, Заказчик рассматривает вторые части заявок оставшихся участников.

8.3. Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту

8.3.1. В случае установления в Информационной карте аукциона требования обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения муниципального контракта, предусмотренном документацией об аукционе. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта из указанных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, предоставление обеспечения исполнения муниципального контракта не требуется.

8.3.1.1. В случае если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

- капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз.

- чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

- стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей;

- одновременно с предоставлением договора поручительства должны быть представлены соответствующие копии бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке;

- одновременно с предоставлением договора поручительства должен быть представлен документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени поручителя действует иное лицо, вместе с договором поручительства представляется доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенная печатью поручителя и подписанная руководителем поручителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем поручителя с договором поручительства представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- одновременно с предоставлением договора поручительства должны быть представлены копии учредительных документов поручителя;

- период договора поручительства может быть равен сроку действия государственного контракта, но не менее срока выполнения работ плюс 30 календарных дней.

8.3.1.2. В случае предоставления обеспечения муниципальных контрактов в виде безотзывной банковской гарантии должны быть выполнены следующие необходимые условия:

- безотзывная банковская гарантия должна быть подписана руководителем банка или иной кредитной организации и главным бухгалтером, или должны быть представлены документы, подтверждающие право подписи лица, выдавшего безотзывную банковскую гарантию;

- период действия безотзывной банковской гарантии может быть равен сроку действия муниципального контракта, но не менее срока выполнения работ плюс 30 календарных дней;

- условием получения выплаты должно быть непосредственное обращение Заказчика с заявлением к банку или кредитной организации выдавшей безотзывную банковскую гарантию с приложением документов, подтверждающих нарушение подрядчиком условий муниципального контракта;

- в безотзывной банковской гарантии не должно быть установлено дополнительных обязанностей для Заказчика, в том числе подавать претензию, обращаться в суд и т.д.

8.3.1.3. В случае предоставления обеспечения исполнения муниципального контракта в виде передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) должны быть выполнены следующие необходимые условия:

- факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения  муниципального контракта подтверждается платёжным поручением (квитанцией – в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате;

- в случае перевода денежных средств в качестве обеспечения исполнения  муниципального контракта при помощи системы «Банк-Клиент», факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта  подтверждается выпиской из банка, подтверждающей перевод денежных средств.

В случае принятия участником аукциона, с которым заключается контракт решения об обеспечении контракта денежными средствами в виде залога денежных средств, размер обеспечения должен быть перечислен на счет муниципального заказчика, (либо оформляет на Заказчика вклад (депозит)).

Обеспечение исполнения муниципального контракта, представляемое победителем аукциона, должно обеспечивать своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств победителя аукциона по заключаемому  муниципальному контракту, включая соблюдение сроков начала и окончания выполнения работ, соблюдение качества выполняемых работ, а также соблюдение установленных сроков устранения дефектов, выявленных Заказчиком.

9. Обжалование

Действия Заказчика, единой комиссии по размещению заказов при проведении аукциона, могут быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел 1.2  Информационная карта аукциона

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Форма торгов: открытый аукцион в электронной форме. |
| 2 | Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена информация о проведении электронного аукциона: www.zakupki.gov.ru Адрес электронной площадки в сети «Интернет», на которой будет проводиться электронный аукцион: www. rts-tender.ru |
| 3 | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов муниципального заказчика: Администрация Андреевского сельского поселения Дубовского района Ростовской области – орган местного самоуправления Место нахождения: 347413, ст. Андреевская, ул. Кольцевая 21«а», Дубовский район, Ростовская область. Почтовый адрес: 347413, ст. Андреевская, ул. Кольцевая 21«а», Дубовский район, Ростовская область. Контактное лицо: Стефанцов Сергей Иванович Телефон/факс: (86377) 55-8-18, 55-8-11 Адрес электронной почты: sp09092@donpac.ru |
| 4 | Вид аукциона - открытый аукцион в электронной форме. Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта с Администрацией Андреевского сельского поселения Дубовского района Ростовской области – органом местного самоуправления, на капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Школьная в ст. Андреевская Дубовского района Ростовской области. |
| 5 | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости). Гарантийный срок эксплуатации: гарантийный срок качества выполненных работ с момента ввода объекта в эксплуатацию должен составлять не менее 3 лет (36 месяцев) с момента сдачи выполненных работ. Гарантийный срок предполагает устранение недостатков Подрядчиком безвозмездно. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком. Выполняемые работы и результаты таких работ должны соответствовать всем требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации. В том числе выполненные работы и применяемые строительные материалы должны отвечать соответственно: СНиПам, СанПиНам, ГОСТам, ТУ и другим нормативным документам, утвержденным и рекомендованных к применению Росстроем РФ, и соответствовать требованиями Технического задания настоящей документации по открытому электронному аукциону, положениям настоящей документации и с соблюдением всех условий технического задания. Перед началом выполнения работ подрядчик предоставляет копии документов, подтверждающих соответствие материалов, из которых будут выполняться работы, требованиям, установленным законодательством. |
| 6 | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 347413, Ростовская область, Дубовский район, ст. Андреевская, ул. Школьная. |
| 7 | Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: начало – с момента заключения контракта; окончание - не позднее 01 ноября 2011 года. |
| 8 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 22.09.2011 г. 10 ч.00 мин (время московское) |
| 9 | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 26.09.2011 г. |
| 10 | Дата и время проведения открытого аукциона в электронной форме: 29.09.2011 г., время проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки. |
| 11 | Источник финансирования заказа: совместное финансирование – 5 254 531,00 руб., в т.ч.: средства областного бюджета – 4 440 079,00 руб., средства местного бюджета – 814 452,00 руб. |
| 12 | «Шаг аукциона»: от 0,5 % до 5 % начальной (максимальной) цены контракта. |
| 13 | Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 0,5% от начальной (максимальной) цены контракта: 26273,00 (Двадцать шесть тысяч двести семьдесят три) рубля 00 копеек. Денежные средства перечисляются на лицевой счет, открытый участником размещения заказа при аккредитации на сайте оператора электронной площадки, и блокируются оператором при подаче участником заявки. Наименование платежа: Обеспечение заявки на участие в аукционе. Получатель: УФК по Ростовской области (Администрация Андреевского сельского поселения) Краткое наименование: УФК по Ростовской области (Администрация Андреевского сельского поселения) ИНН 6108006778 КПП 610801001 Л/сч. 04583121940 Р/сч. 40204810500000000149 В ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области г. Ростов-на-Дону |
| 14 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками): российский рубль. |
| 15 | Порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): цена контракта включает стоимость материалов и оборудования, услуг по использованию машин и механизмов, рабочей силы, транспорта, накладные расходы, непредвиденные затраты, таможенные пошлины, налоги, в том числе налог на добавленную стоимость в размере 18 %, необходимые для выполнения Работ и выполнения Подрядчиком всех обязательств по Контракту. При подписании контракта Подрядчик обязан предоставить локальный сметный расчет на выполнение работ. |
| 16 | Начальная (максимальная) цена контракта: 5 254 531,00 (Пять миллионов двести пятьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать один) рубль 00 копеек. Начальная (максимальная) цена контракта рассчитана согласно сводно-сметного расчета в базовых ценах 2001 года (с НДС), с применением индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства по состоянию на 2 квартал 2011 года, определенных ГУРО «Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации», прошедший экспертизу (Заключение № 61-1-3-0052-09 от 14.01.2009 г.) Цена контракта должна включать в себя все затраты, связанные с исполнением муниципального контракта. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объемов работ и иных условий исполнения муниципального контракта. |
| 17 | Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок его предоставления в случае, если Муниципальным Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта: не требуется |
| 18 | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: безналичный расчет. Авансирование не предусмотрено. Расчет за выполненные Подрядчиком работы производится по факту выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика согласно выставленного счета, счет-фактуры, акта выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), подписанных двумя сторонами в течение 20 банковских дней. |
| 19 | Возможность заказчика увеличить количество выполняемых работ, предоставляемых услуг (поставляемого товара) при заключении контракта: не установлено. |
| 20 | Требования к участникам размещения заказа: Участники размещения заказа: любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, прошедшие аккредитацию на электронной площадке. - соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов (если такие требования установлены законодательством); - непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. - отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков. |
| 21 | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкцию по ее заполнению. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: а)- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; б)- копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию к лицам, осуществляющим выполнение работ, которые являются предметом аукциона (допуск саморегулируемой организации на выполнение работ по предмету открытого аукциона в электронной форме); в) - решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Представление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. Заявка на участие в аукционе направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую часть заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
| 22 | Срок заключения муниципального контракта с победителем аукциона: контракт может быть заключен не ранее 10 дней со дня размещения на сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. Заключение муниципального контракта осуществляется в соответствии со статьей 41.12. Федерального закона №94-ФЗ от 21 июля 2005 года. При подписании контракта подрядчик формирует документ «Локальный сметный расчет», который и будет являться Приложением №1 к муниципальному контракту. Сформированный документ, Подрядчик прикрепляет отдельным документом на площадку Сбербанк-АСТ и подписывает его. |
| 23 | Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа учреждений и предприятий уголовно исполнительной системы и организаций инвалидов: не предоставляются. |

Раздел 1.3  Образцы форм для  заполнения участниками размещения заказа

Форма 1.3.1

###### Рекомендуемая форма заполнения первой части заявки

СОГЛАСИЕ

участника размещения заказа на выполнение работ

Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме №_____ и аукционную документацию на право заключения муниципального контракта на _________________________________________________________________________________ (указать предмет аукциона)

согласны выполнить работы в соответствии с проектом муниципального контракта и требованиями, установленными в Технической части документации об открытом аукционе в электронной форме.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Школьная в ст. Андреевская Дубовского района Ростовской области

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Если в сметной документации встречается указание на товарные знаки, то участник размещения заказа читает их со словами «или эквивалент»

Должно быть подписано ЭЦП

Форма 1.3.2

Рекомендуемая форма, прилагаемая ко второй части заявки

Анкета участника размещения заказа

| 1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц); Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица. |  |
| --- | --- |
| 2.Регистрационные данные:* Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании свидетельства о государственной регистрации). Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица. |  |
| 3. Срок деятельности (с учетом правопреемственности).* |  |
| 4. Размер уставного капитала (для юридических лиц). * |  |
| 5. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа.* |  |
| 6. Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа. | Страна |
|  | Адрес |
| 7.Почтовый адрес участника размещения заказа. | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| 8. Адрес электронной почты (если он есть). |  |
| 9.Банковские реквизиты (может быть несколько):* |  |
| 9.1. Наименование обслуживающего банка* |  |
| 9.2. Расчетный счет* |  |
| 9.3. Корреспондентский счет* |  |
| 9.4. Код БИК* |  |
| 10. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях, аффилированных лицах (о лицах, входящих с участником аукциона в одну группу лиц (в соответствии со ст. ст. 105, 106 ГК Российской Федерации), в том числе об аффилированных лицах (в соответствии с определением понятия «аффилированного лица» в статье 4 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от 22.03.1991 № 948-1)*. |  |
| 11. Является ли участник размещения заказа субъектом малого предпринимательства с указанием обоснования*. |  |
| 12. Является ли участник размещения заказа субъектом среднего предпринимательства с указанием обоснования*. |  |

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)   _____________________________________

(Ф.И.О.)

Участники размещения заказа вправе по своему усмотрению представить иные документы, связанные с размещением данного заказа.

* Заполняется по усмотрению участника размещения заказа.

Должно быть подписано ЭЦП

ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

|  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Школьная в ст. Андреевская Дубовского района Ростовской области |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2011 г. |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Обоснование, индекс | Общая стоимость, руб. | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Обслуж-х машины |
|  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда | на ед-цу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Дорожная одежда |
| 1 | ТЕР27-03-001-01 | Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 5,75 | 15954,95 | 4658,31 |  | 91741 | 2893 | 26785 | 62,27 | 358,05 |
|  |  |  |  |  | 503,14 | 476,1 |  |  |  | 2738 | 45 | 258,75 |
| 2 | ТЕР27-04-007-01 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) мпа (кг/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 5,98 | 24221,17 | 3609,58 |  | 144843 | 1804 | 21585 | 36,96 | 221,02 |
|  |  |  |  |  | 301,59 | 385,43 |  |  |  | 2305 | 36,24 | 216,72 |
| 3 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов 0,7л/м2 | 1 т | 4,025 | 1995,41 | 38,41 |  | 8032 |  | 155 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,98 |  |  |  | 28 | 0,66 | 2,66 |
| 4 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа абв, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 5,75 | 2958,81 | 2292,07 |  | 17013 | 2119 | 13179 | 38,3 | 220,23 |
|  |  |  |  |  | 368,45 | 202,28 |  |  |  | 1163 | 19,12 | 109,94 |
| 5 | СЦМ-410-0002 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип б | т | 555,45 | 499 |  |  | 277170 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР27-06-021-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 5,75 | 14,68 | 0,56 |  | 84 | 20 | 3 | 0,36 | 2,07 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Поправка ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4; ТЗМ=4 |  |  | 3,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | СЦМ-410-0002 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип б | т | 278,3 | 499 |  |  | 138872 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 677755 | 6836 | 61707 |  | 801,37 |
|  |  |  | 6234 |  | 588,07 |
| Накладные расходы | 18559 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |
| 142% ФОТ (от 13070) (Поз. 1-7) | 18559 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 10554 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |
| 95%*0,85 ФОТ (от 13070) (Поз. 1-7) | 10554 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Дорожная одежда : | 706868 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Присыпные обочины |
| 8 | ТЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,521 | 3782,36 | 3686,36 |  | 1971 | 46 | 1921 | 11,41 | 5,94 |
|  |  |  |  |  | 89 | 350,09 |  |  |  | 182 | 33,09 | 17,24 |
| 9 | СЦП3-3-6-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 6 км: класс груза 1 | 1 т | 911,75 | 4,77 | 4,77 |  | 4349 |  | 4349 |  |  |
| 10 | ТЕР01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 грунта | 0,521 | 350,34 | 314,87 |  | 183 | 15 | 164 | 3,65 | 1,9 |
|  |  |  |  |  | 28,47 | 42,82 |  |  |  | 22 | 4,05 | 2,11 |
| 11 | ТЕР01-01-015-02 | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,521 | 1189,2 | 1021,2 |  | 620 |  | 532 |  |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Поправка ПЗ=8; ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8; ТЗ=8; ТЗМ=8 |  |  |  | 90,56 |  |  |  | 47 | 8,56 | 4,46 |
| 12 | ТЕР01-02-001-01 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,474 | 1400,34 | 1400,34 |  | 664 |  | 664 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 182,4 |  |  |  | 86 | 17,24 | 8,17 |
| 13 | ТЕР01-02-001-07 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-001-1 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,474 | 449,73 | 449,73 |  | 213 |  | 213 |  |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Поправка ПЗ=3; ОЗП=3; ЭМ=3; ЗПМ=3; МАТ=3; ТЗ=3; ТЗМ=3 |  |  |  | 47,94 |  |  |  | 23 | 4,53 | 2,15 |
| 14 | ТЕР01-02-006-01 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,237 | 2234,21 | 1484,2 |  | 530 | 24 | 352 | 13,91 | 3,3 |
|  |  |  |  |  | 100,01 | 147,17 |  |  |  | 35 | 13,91 | 3,3 |
| 15 | ТЕР01-02-027-12 | Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов: 2 | 1000 м2 спланированной площади | 4,698 | 573,92 | 327,87 |  | 2696 | 1156 | 1540 | 32,08 | 150,71 |
|  |  |  |  |  | 246,05 | 30,36 |  |  |  | 143 | 2,87 | 13,48 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 11226 | 1241 | 9735 |  | 161,85 |
|  |  |  | 538 |  | 50,91 |
| Накладные расходы | 1495 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |
| 80% ФОТ (от 1299) (Поз. 15) | 1039 |  |  |  |  |
| 95% ФОТ (от 480) (Поз. 8, 10-14) | 456 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 701 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |
| 45%*0,85 ФОТ (от 1299) (Поз. 15) | 497 |  |  |  |  |
| 50%*0,85 ФОТ (от 480) (Поз. 8, 10-14) | 204 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Присыпные обочины : | 13422 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Примыкания и пересечения ПК 2+50; ПК 3+65; ПК 5+32; ПК 8+58 |
| Присыпные обочины |
| 16 | ТЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,01 | 3782,36 | 3686,36 |  | 38 | 1 | 37 | 11,41 | 0,11 |
|  |  |  |  |  | 89 | 350,09 |  |  |  | 4 | 33,09 | 0,33 |
| 17 | СЦП3-3-6-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 6 км: класс груза 1 | 1 т | 17,5 | 4,77 | 4,77 |  | 83 |  | 83 |  |  |
| 18 | ТЕР01-02-001-02 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,009 | 1224,18 | 1224,18 |  | 11 |  | 11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 162,83 |  |  |  | 1 | 15,39 | 0,14 |
| 19 | ТЕР01-02-001-08 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-001-2 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,009 | 959,07 | 959,07 |  | 9 |  | 9 |  |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Поправка ПЗ=7; ОЗП=7; ЭМ=7; ЗПМ=7; МАТ=7; ТЗ=7; ТЗМ=7 |  |  |  | 102,2 |  |  |  | 1 | 9,66 | 0,09 |
| 20 | ТЕР01-02-006-01 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,005 | 2234,21 | 1484,2 |  | 11 | 1 | 7 | 13,91 | 0,07 |
|  |  |  |  |  | 100,01 | 147,17 |  |  |  | 1 | 13,91 | 0,07 |
| 21 | ТЕР01-02-027-12 | Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов: 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,138 | 573,92 | 327,87 |  | 79 | 34 | 45 | 32,08 | 4,43 |
|  |  |  |  |  | 246,05 | 30,36 |  |  |  | 4 | 2,87 | 0,4 |
| Дорожная одежда |
| 22 | ТЕР27-03-001-01 | Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 0,077 | 15954,95 | 4658,31 |  | 1229 | 39 | 359 | 62,27 | 4,79 |
|  |  |  |  |  | 503,14 | 476,1 |  |  |  | 37 | 45 | 3,47 |
| 23 | ТЕР27-04-014-03 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 мпа (700 кгс/см2): двухслойных нижнего слоя | 1000 м2 покрытия | 0,0819 | 20869,13 | 2534,89 |  | 1709 | 20 | 208 | 31,75 | 2,6 |
|  |  |  |  |  | 249,24 | 276,77 |  |  |  | 23 | 26,16 | 2,14 |
| 24 | ТЕР27-04-014-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-014-1 по 27-04-014-3 | 1000 м2 покрытия | -0,0819 | 2833,86 | 439,86 |  | -232 |  | -36 |  |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Поправка ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 |  |  |  | 53,12 |  |  |  | -4 | 5,02 | -0,41 |
| 25 | ТЕР27-04-014-02 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 мпа (700 кгс/см2): двухслойных верхнего слоя | 1000 м2 покрытия | 0,0804 | 26561,96 | 4315,96 |  | 2136 | 37 | 347 | 54,94 | 4,42 |
|  |  |  |  |  | 456 | 458,92 |  |  |  | 37 | 43,01 | 3,46 |
| 26 | ТЕР27-04-014-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-014-1 по 27-04-014-3 | 1000 м2 покрытия | -0,0804 | 4250,79 | 659,79 |  | -342 |  | -53 |  |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Поправка ПЗ=3; ОЗП=3; ЭМ=3; ЗПМ=3; МАТ=3; ТЗ=3; ТЗМ=3 |  |  |  | 79,68 |  |  |  | -6 | 7,53 | -0,6 |
| 27 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов 0,7 л/м2 | 1 т | 0,108 | 1995,41 | 38,41 |  | 216 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,98 |  |  |  | 1 | 0,66 | 0,07 |
| 28 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа абв, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,154 | 2958,81 | 2292,07 |  | 456 | 57 | 353 | 38,3 | 5,9 |
|  |  |  |  |  | 368,45 | 202,28 |  |  |  | 31 | 19,12 | 2,94 |
| 29 | СЦМ-410-0002 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 14,88 | 499 |  |  | 7425 |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР27-06-021-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 0,154 | 14,68 | 0,56 |  | 2 | 1 |  | 0,36 | 0,06 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Поправка ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4; ТЗМ=4 |  |  | 3,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | СЦМ-410-0002 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 7,45 | 499 |  |  | 3718 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 16548 | 190 | 1374 |  | 22,38 |
|  |  |  | 130 |  | 12,1 |
| Накладные расходы | 427 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |
| 80% ФОТ (от 38) (Поз. 21) | 30 |  |  |  |  |
| 95% ФОТ (от 9) (Поз. 16, 18-20) | 9 |  |  |  |  |
| 142% ФОТ (от 273) (Поз. 22-31) | 388 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 239 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |
| 45%*0,85 ФОТ (от 38) (Поз. 21) | 15 |  |  |  |  |
| 50%*0,85 ФОТ (от 9) (Поз. 16, 18-20) | 4 |  |  |  |  |
| 95%*0,85 ФОТ (от 273) (Поз. 22-31) | 220 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 3 Примыкания и пересечения ПК 2+50; ПК 3+65; ПК 5+32; ПК 8+58 : | 17214 |  |  |  |  |
| Раздел 4. Обустройство |
| 32 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки (бетонирование стоек дорожных знаков) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0037 | 5062,87 | 1541,24 |  | 19 | 5 | 6 | 163,03 | 0,6 |
|  |  |  |  |  | 1271,63 | 191,77 |  |  |  | 1 | 10,51 | 0,04 |
| 33 | СЦМ-401-0046 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс: в 15 (м200) | м3 | 0,3774 | 540 |  |  | 204 |  |  |  |  |
| 34 | ТЕР27-09-008-01 | Установка дорожных знаков: на металлических стойках | 100 знаков | 0,12 | 7478,21 | 2648,7 |  | 897 | 373 | 318 | 364,8 | 43,78 |
|  |  |  |  |  | 3111,74 | 242,48 |  |  |  | 29 | 16,29 | 1,95 |
| 35 | СЦМ-101-9610-0802 | Стойка для двух знаков 4,5 м, диаметр 57 мм | шт. | 12 | 270 |  |  | 3240 |  |  |  |  |
| 36 | СЦМ-101-9610-0201 | Знак дорожный треугольный: 2-й типоразмер (сталь) размер 900х900х900, номер 2.4 | шт. | 6 | 208 |  |  | 1248 |  |  |  |  |
| 37 | СЦМ-101-9610-0305 | Знак дорожный квадратный: 2-й типоразмер (сталь оцинкованная), размер 700х700, номер 2.1 | шт. | 6 | 333 |  |  | 1998 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 7606 | 378 | 324 |  | 44,38 |
|  |  |  | 30 |  | 1,99 |
| Накладные расходы | 577 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |
| 105% ФОТ (от 6) (Поз. 32-33) | 6 |  |  |  |  |
| 142% ФОТ (от 402) (Поз. 34-37) | 571 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 328 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |
| 65%*0,85 ФОТ (от 6) (Поз. 32-33) | 3 |  |  |  |  |
| 95%*0,85 ФОТ (от 402) (Поз. 34-37) | 325 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 4 Обустройство : | 8511 |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 713135 | 8645 | 73140 |  | 1029,98 |
|  |  |  | 6932 |  | 653,07 |
| Накладные расходы | 21059 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 11821 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: | 746015 |  |  |  |  |
| Итого | 746015 |  |  |  | 1029,98 |
|  |  |  |  |  | 653,07 |
| Непредвиденные затраты 2% | 14920 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 760935 |  |  |  |  |
| Перевод в цены 2 квартала 2011г. 760 935 * 5,852 | 4452992 |  |  |  |  |
| НДС 18% | 801539 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 5254531 |  |  |  | 1029,98 |
|  |  |  |  |  | 653,07 |
|  |  |  | Составил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Часть III

# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № __________

на капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по

ул. Школьная в ст. Андреевская Дубовского района Ростовской области

ст. Андреевская		                                                    _________ 2011 года

Администрация Андреевского сельского поселения, именуемая в дальнейшем – Муниципальный заказчик, в лице Главы сельского поселения  Мишина Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________, определенное по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол  _______________________от __________.2011г.), именуемое в дальнейшем - Подрядчик, в лице _______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о следующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Муниципального заказчика с использованием своих материалов, а Муниципальный заказчик принять и оплатить работы по капитальному ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Школьная в ст. Андреевская Дубовского района Ростовской области, согласно утвержденной проектно-сметной документации (приложение № 1 к настоящему контракту).

1.2 Содержание и сроки выполнения работ определяются графиком производства работ согласно приложению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение №2).

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. В соответствии с результатами аукциона стоимость работ по настоящему контракту составляет _______ (___________________________ ) рублей, в т.ч. НДС ______ (____________________________________) рублей.

2.2. Стоимость работ, подлежащих выполнению в 2011 году, составляет ______________ (_________________________________) рублей, в т.ч. НДС _________(_________________________________) рублей, в том числе:

средства областного бюджета на сумму ______(____________) рублей , в том числе НДС _______________ (________________) рублей;

средства местного бюджета на сумму ____________________(___________) рублей, в том числе _________( _________________) рублей.

Стоимость работ окончательная и изменению не подлежит.

2.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

2.4. Подрядчик в цене контракта на выполнение работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего контракта, учитывает следующие затраты:

-	на энергоресурсы в период ремонта и режимных работ (самостоятельно определяет точки подключения);

- за соблюдение норм и правил технической, пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических норм и охрану объекта;

- за подключение (врезку) к существующим инженерным коммуникациям;

-	затраты на ревизию оборудования.

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

3.1 Расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется Муниципальным заказчиком безналичным путем на основании счета-фактуры, справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), составленной в соответствии с актами выполненных работ (форма КС-2), подписанными Муниципальным заказчиком и Подрядчиком. Оплата принятых Муниципальным заказчиком работ производится в течение двух рабочих дней с момента поступления денежных средств на его лицевой счет.

3.2.	Документы на оплату выполненных работ (счет-фактура, формы КС-3, КС-2) представленные Муниципальному заказчику до 20-го числа, подлежат финансированию в текущем месяце. Документы, предоставленные 20-го числа и позже, оформляются к финансированию в следующем месяце.

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего контракта, в сроки, установленные графиком производства работ. Датой окончания работ считается дата подписания комиссией акта по приемке законченных работ по капитальному ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Школьная в ст. Андреевская Дубовского района Ростовской области.

4.2. Срок действия контракта:

начало – с момента подписания контракта;

окончание – выполнение сторонами своих обязательств.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить все работы по настоящему контракту своими силами и средствами, в объёме и в сроки, предусмотренные графиком производства работ (исходя из 1,5-2-х сменного режима работы), сдать работы Муниципальному заказчику в состоянии, отвечающем требованиям проектной документации, и качеством, соответствующим требованиям нормативных документов.

5.1.2. Поставить на место производства работ необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия согласно проекту и осуществить их приёмку, разгрузку, складирование и хранение на период капитального ремонта.

5.1.3. Построить своими силами и предусмотренными на эти цели средствами все временные сооружения, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций и выполнения работ по настоящему контракту.

5.1.4. Осуществить подключение временных инженерных коммуникаций на период выполнения работ и подключение (врезку) вновь построенных инженерных сетей к действующим.

5.1.5. Обеспечить в месте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране места производства работ.

5.1.6. В 10-дневный срок после подписания акта приёмки законченных работ по капитальному ремонту объекта вывезти с места производства работ принадлежащее ему имущество.

5.1.7. При полной готовности объекта в 5-дневный срок письменно известить об этом Муниципального заказчика.

5.1.8. Обеспечить ограждение мест производства работ, принять меры по предотвращению причинения любого ущерба сооружениям, коммуникациям, сетям и магистралям, примыкающим к ремонтируемому объекту, его сохранность и безопасность дорожного движения на объекте в течение всего периода производства работ за счет собственных средств.

5.2. Муниципальный заказчик обязан:

5.2.1. Передать Подрядчику в 2-х недельный срок после заключения муниципального контракта утвержденную проектную документацию, в том числе: рабочие чертежи (при необходимости), ведомости дефектов и сметы.

5.2.2. Осуществлять приемку выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2.3. Осуществлять технический надзор.

5.2.4. При необходимости организовать авторский надзор за работами.

5.2.5. В течение 7 дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о завершении ремонтных работ организовать работу комиссии по приемке законченных работ по капитальному ремонту автодороги.

5.2.6. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

5.2.7. Оплачивать Подрядчику работу, предусмотренную пунктом 1.1. настоящего контракта, в размерах и в сроки, установленные контрактом.

5.3. Муниципальный заказчик имеет право:

5.3.1. Требовать информацию у Подрядчика о ходе ремонтных работ и проводить проверку правильности оформления документации на выполненные работы, а также прочих затрат Подрядчика по капитальному ремонту объекта. Количество проверок и сроки их проведения с Подрядчиком не согласовываются.

5.3.2. Предъявлять Подрядчику требования по устранению недостатков, выявленных в ходе гарантийного срока эксплуатации, связанных с ненадлежащим качеством ремонтных работ.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Приёмка законченного капитального ремонта объекта производится в соответствии с ВСН 19-89.

6.2. При приёмке законченного капитального ремонта объекта Подрядчик обязуется выдать гарантийный паспорт с обязательством устранения дефектов за собственный счет, выявленных в процессе эксплуатации в течение: 3 (трех) лет.

6.3. Подтверждение выполненных работ производится представителем Подрядчика в лице руководителя или его заместителя.

6.4. Для подтверждения выполненных работ, освидетельствования скрытых работ, решения технических вопросов Муниципальный заказчик выделяет своего постоянного ответственного представителя.

6.5. Подрядчик обязуется по требованию ответственного представителя выделять работников, транспорт и необходимые инструменты для подтверждения, освидетельствования и приемки работ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение конечного срока исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик уплачивает в областной бюджет пеню в размере 1% от стоимости работ по настоящему контракту, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего контракта за каждый день просрочки исполнения своих обязательств.

7.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим контрактом сроков платежей Муниципальный заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ по настоящему муниципального контракту, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего муниципального контракта. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  контрактом срока исполнения обязательств.

Муниципальный заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением бюджетных ассигнований на счет Муниципального заказчика или в связи с изменением лимитов финансирования.

Муниципальный заказчик не несет ответственность за просрочку исполнения обязательства, происшедшую вследствие непреодолимой силы.

7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему контракту виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду.

7.4. Если Подрядчик после завершения работ по контракту оставит в месте производства работ, принадлежащие ему материалы, то Муниципальный заказчик вправе задержать оплату выполненных работ Подрядчику до даты освобождения им места производства работ.

7.5. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения предусмотренных данным контрактом обязательств или устранения нарушений.

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна представить письменное извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему контракту.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 3-х месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт, может быть, расторгнут сторонами путём направления уведомления другой стороне.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут решаться путём переговоров между сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров они решаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 30 календарных дней. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в арбитражном суде Ростовской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны всеми сторонами.

10.2. Досрочное расторжение настоящего контракта может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, и в случаях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом.

10.3. Основания для приостановления работ и расторжения настоящего контракта со стороны Муниципального заказчика:

-	несоблюдение Подрядчиком качества выполняемых работ и применения некачественных материалов;

- нарушения Подрядчиком графика производства работ, позволяющие поставить под сомнение возможность завершить работы в срок;

- невыполнение предписаний и указаний Муниципального заказчика;

- невыполнение Подрядчиком существенных условий настоящего контракта.

10.4. Основания для расторжения контракта со стороны Подрядчика:

- невыполнение Муниципальным заказчиком существенных условий настоящего контракта.

10.5. При расторжении контракта виновная сторона возмещает другой стороне убытки, возникшие у нее в связи с расторжением контракта.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, гарантийный срок, указанный в пункте 6.2. настоящего контракта, продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за счёт собственных средств.

11.2. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Муниципального заказчика.

11.3. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, Муниципальный заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат за счет средств Подрядчика.

11.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Муниципальный заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характера, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд Ростовской области по данному вопросу.

11.5. Ущерб, нанесённый в результате ремонтных работ на объекте третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, по вине Муниципального заказчика – Муниципальным заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесённого ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несёт Муниципальный заказчик.

11.6. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на ремонт объекта или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Муниципального заказчика.

11.7 Обеспечение исполнения обязательств по контракту, подлежит возврату Подрядчику после исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 4.1. настоящего контракта.

11.8. Подрядчик теряет право на возврат обеспечения исполнения контракта в случае отказа от исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту.

11.9. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Муниципальный заказчик:                             Подрядчик:

Администрация Андреевского

сельского поселения

347413, ст. Андреевская,

ул. Кольцевая 21а,

Дубовского района,

Ростовской области

ИНН 6108006778,

КПП 610801001,

л/с 04583121940 в УФК

по Ростовской области

р/с 40204810500000000149

в ГРКЦ ГУ Банка России

по  Ростовской области,

г. Ростов-на-Дону,

БИК 046015001,

ОКПО 04226089

ОКАТО 60213805000.

| Муниципальный заказчик: Глава Андреевского сельского поселения ____________ / С.А.Мишин./ МП Подпись | Подрядчик: _______________________ МП Подпись |
| --- | --- |

Приложение №1

к муниципальному контракту

от ______________ 2011г.

№ _______

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| (локальная смета) |
|  |  | на капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Школьная в ст. Андреевская Дубовского района Ростовской области |

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| Муниципальный заказчик: Глава Андреевского сельского поселения ____________ / С.А.Мишин./ МП Подпись | Подрядчик: ______________ МП Подпись |
| --- | --- |

Приложение №2

к муниципальному контракту

от _____________ 2011. №________

# График производства работ на 2011 год

| № п/п | Виды работ | Единица измерения | Объем работ | Стоимость (рублей) | Выполнение (по месяцам) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | м |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |

| Муниципальный заказчик: Глава Андреевского сельского поселения ____________ / С.А.Мишин./ МП Подпись | Подрядчик: _____________ МП Подпись |
| --- | --- |